
[image: image1.wmf]
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO 2012−2016 METAMS SUDERINIMO
2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. TS-264
Kėdainiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 22 straipsnio 2 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 (Žin., 2006, Nr. 143-5455; 2011, Nr. 89-4303) patvirtintos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 29.4 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Suderinti UAB „Kėdainių vandenys“ veiklos ir plėtros planą 2012-2016 metams (pridedama).
Savivaldybės meras



                  Rimantas Diliūnas

              SUDERINTA:

                                                    Kėdainių  rajono savivaldybės tarybos

                                                              2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-264
UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ 

VEIKLOS  IR  PLĖTROS  PLANAS 2012–2016 M.

VEIKLOS APŽVALGA
Pagrindinė bendrovės veikla – požeminio vandens gavyba ir tiekimas, buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimas ir valymas.

UAB „Kėdainių vandenys“ tiekia vandenį ir šalina nuotekas Kėdainių miestui ir 57 rajono aplinkiniams kaimams ir gyvenvietėms. Turi 58 vandenvietes, iš jų eksploatuoja 49, nes Babėnų, Daumantų, Paobelio, Vilainių, Pelėdnagių, Sirutiškio, Medekšių, Keleriškių gyvenvietėms vanduo tiekiamas jau iš Kėdainių miesto vandenvietės, o Juodkaimių gyvenvietei – iš Josvainių vandenvietės. 
Šiuo metu  bendrovė eksploatuoja 33 vandens gerinimo stotis.  Iš 98,6 % pakelto vandens geležis yra pašalinta, tačiau  16-ai mažesnių kaimų vanduo tiekiamas neišvalytas, su per dideliu geležies kiekiu.
UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 30  nuotekų valymo įrenginių. Valymo įrenginiai kaimuose yra pastatyti prieš 20−30 ar dar daugiau metų. Pagal savo techninius duomenis jie nesugeba atitekančių nuotekų išvalyti iki gamtosauginių reikalavimų. Todėl reikalingos investicijos į naujų nuotekų valymo įrenginių statybą ir rekonstrukciją.

Be šios veiklos, bendrovė surenka ir nuveda lietaus nuotekas į vandens telkinius Kėdainių mieste, Vilainių ir Pelėdnagių seniūnijose, kloja naujus ir remontuoja senus vandens ir nuotekų tinklus.
UAB „Kėdainių vandenys“ 2011 m. veiklos rodikliai (lyginant su 2010 m.)

                                                                                                                            




         
        Padidėjo

                                                            2010 m.                      2011 m.
               %

Eksploatuojamų  tinklų ilgis:

vandentiekio                      km            286,6                       296,21               3,2
nuotekų                              km            229,5
                       232,9
           1,5
lietaus nuotekų                   km           
 44,0                        44,0                   -
Vandenviečių skaičius       vnt.           57
                   58
        1,7
iš jų veikiančios                 vnt.           48                           49                       2,0
Vandens gerinimo stotys   vnt.           33
                   33
         -
Pakelta vandens        tūkst. m3            1944,9                    1835,3              -5,6
Išvalyta vandens gerinimo
 stotyse                      tūkst. m3            1924,0                   1810,0
    -5,9
Realizuota  vandens  tūkst. m3            1199,0                   1203,0               0,3
Vandens netektis       tūkst.m3            746,0                      632,3               -15,2

                                          %              38,4                         34,5
      -10,2
Surinkta ir išvalyta 
nuotekų                     tūkst. m3          2874,3                    2531
       -11,9
Realizuota nuotekų   tūkst.m3               1537,7                     1548,4
        0,7

Infiltracija (eksfiltracija)      %         46,5                         38,8                   -16,6
Viena iš pagrindinių  UAB „Kėdainių vandenys“ problemų – dideli vandens ir nuotekų nuostoliai tinkluose. Eksploatuojamos  „UAB „Kėdainių vandenys“ trasos  ypač kaimuose senos, daugiausia visiškai susidėvėjusios. Todėl būtina  rekonstruoti kiek galima daugiau senų trasų. 

Per 2006–2010 m. UAB „Kėdainių vandenys“ įgyvendino investicinių projektų už 66,9 mln. Lt. 2007m. pastatyti nauji Kėdainių miesto valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimo funkcija. Įgyvendintas Kėdainių  miesto nuotekų ir vandens tiekimo  tinklų  išplėtimo projektas, įsigyta laboratorinė įranga, automobilis vamzdynų diagnostikai, hidrodinaminė mašina, ekskavatorius.

Įgyvendintos projekto „Nemuno vidurupio baseino investicinės programos I etapas“   Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Kėdainių rajone 1–5 dalys: „Vandentiekio tinklų statyba Aristavos gyvenvietėje“, „Vandentiekio ir nuotakyno statyba Keleriškėse“, „Vandentiekio ir nuotakyno  tinklų statyba Josvainiuose“, „Vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Pelėdnagiuose“, „Vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba Vilainiuose“.

Įgyvendinus 2006–2010 m.  investicinius projektus  paklota 29,1 km vandentiekio ir 41,5 km nuotakyno tinklų. Prisijungė 507 vandentiekio ir 592 nuotakyno vartotojai.

Šiuo metu UAB  „Kėdainių vandenys“ vykdo 2010 m. pradėtą projektą „Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Projekto sąmatinė vertė – 22 877 276 Lt. Projektas finansuojamas  iš ES sanglaudos fondo lėšų – 80,01 %, Lietuvos Respublikos biudžeto – 9,41 %, savivaldybės biudžeto lėšos – 5,3 %, UAB „Kėdainių vandenys”  lėšos – 5,3 %. Darbai turėtų  būti baigti  2014 m. sausio mėn. Nuosavų lėšų šiam projektui bendrovė neturi, todėl kreipėsi į Valstybinę paskolų komisiją, kad galėtų  pasiskolinti iš Europos  investicijų banko. Suteikta 1 169 998,54 Lt paskola su 3,948 % metinių palūkanų norma. Paskolos grąžinimą garantavo Kėdainių rajono savivaldybė. Paskolą grąžinti turėsime 2015–2016 m. lygiomis dalimis.

2011 m. UAB „Kėdainių vandenys“ pradėjo įgyvendinti dar vieną projektą „Vandentiekio ir  nuotekų tinklų  plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose)“. Projektas yra finansuojamas pagal  LR 2007–2013 m. Europos Sąjungos paramos panaudojimo strategiją ir ją  įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Pasirašytos sutartys  3 456 340 Lt. sumai. Numatoma pakloti 4,579 km vandentiekio tinklų, 5,861km nuotekų tinklų, pastatyti 4 nuotekų siurblines. Projektas finansuojamas iš ES sanglaudos fondo, LR biudžeto, savo lėšomis prisideda Kėdainių rajono savivaldybė.   
Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

1. Stiprybės:

1.1. geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai;

1.2. sudarytos sąlygos Europos Sąjungos fondų finansinei paramai gauti;

1.3. pakankamai išvystyta centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalinga infrastruktūra;

1.4. ilgametė viešo vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo praktika;

1.5. aukšta techninio personalo kvalifikacija;

1.6. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai palankūs teritorijų planavimo principai; 

1.7. sukurta išgauto ir  suvartojamo vandens kiekio apskaitos sistema.

2. Silpnybės:
2.1. nepakankama ir nenuosekli  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojanti teisinė bazė;

2.2. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikainos augimo rajono gyvenvietėse tempai  didesni negu vartotojų pajamų  didėjimas;

2.3. bendrovės veikla nuostolinga, bendrovė nepajėgi savarankiškai investuoti lėšas ūkio plėtrai (turi skolintis);

2.4. dalis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros  neekonomiška arba susidėvėjusi;

2.5. bendrovė neturi pakankamai apyvartinių lėšų infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai;


2.6. vandens ūkis išsidėstęs per visą rajoną, todėl paslaugų savikaina kaimuose žymiai didesnė už miesto, be to sunku  užtikrinti  paslaugų kokybę bei vykdyti plėtrą.

2.7. dalis miestelių ir kaimų gyventojų būstų neprijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros; 
3. Galimybės:
Įgyvendinant ES vandens apsaugos politiką reglamentuojančias direktyvas, galima naudoti ES struktūrinių fondų paramos, Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas vandentvarkos sektoriui, siekiant toliau modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą;
4. Grėsmės: 
4.1. geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl ES reikalavimų įgyvendinimo;

4.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sąlygų disproporcijos augimas miestuose ir kaimo regionuose;

4.3. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla gali išlikti ekonomiškai neatsiperkanti ir reikalaus paramos;

4.4. neužtikrinant aukštos kokybės teikiamų paslaugų už priimtiną kainą, gali mažėti sukurtos infrastruktūros panaudojimas, teikiamos paslaugos gali tapti neįperkamos bei neprieinamos mažas pajamas turintiems vartotojams;

4.5. nevykdant  renovacijos ir išplėtimo centralizuoto vandens ir nuotekų tvarkymo sistemos  sens ir blogės tiekiamų paslaugų kokybė.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkis privalo funkcionuoti taip, kad visoje rajono teritorijoje centralizuotai (viešai) tiekiamas geriamasis vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir abonentų aptarnavimo kokybei nustatytus reikalavimus bei kad būtų sudarytos palankios sąlygos kuo didesniam gyventojų ir kitų potencialių abonentų skaičiui optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas. 

5. Vystymosi vizija – modernizuoti vandens tiekimo, nuotekų valymo tinklai ir įrenginiai,  tik  gera tiekiamo vandens kokybė,  normatyvinis nuotekų išvalymo  laipsnis su minimaliu  neigiamu  poveikiu aplinkai.
6. Ilgalaikiai tikslai – pasiekti, kad 95 % rajono gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, centralizuotai surinkti ir išvalyti nuotekas. 
7. Pagrindiniai uždaviniai:
· Rekonstruoti turimus ir nutiesti naujus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinerinius tinklus;

· Skatinti požeminio vandens naudojimą;
· Aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės geriamąjį vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius;
· Pasiekti, kad būtų sumažinta paviršinio ir požeminio vandens tarša tiek, kad jų išmetimai neviršytų ES normatyvų, tai yra  rekonstruoti ir statyti naujus nuotekų valymo įrenginius, tinkamai naudojant valstybės, savivaldybės ir ES struktūrinių fondų paramos lėšas;
· Gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos.
8. Priemonės

· Pagal numatytus terminus baigti vandens tiekimo ir nuotekų valymo tinklų klojimus pagal projektus;

· Konsultuoti ir padėti gyventojams prisijungti prie centralizuotų tinklų išnuomojant bendrovės techniką ir darbo jėgą;

· Racionaliai ir taupiai naudoti materialinius resursus, sunaudojant mažiau kuro ir elektros energijos;

· Mažinti vandens nuostolius, stebint vandens nutekėjimą ir šalinant gedimus. 

LĖŠOS INVESTICIJŲ IR PLĖTROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

	Eil. Nr.
	Lėšų šaltinis, tūkst. Lt
	2012 m.
	2013 m.
	2014 m.
	2015 m.
	2016 m.

	Dotacija iš Europos Sąjungos fondų lėšų
	10154,4
	2296,2
	
	
	

	1
	Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai
	8184,1
	2296,2
	
	
	

	2
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose Vainotiškiuose)
	1970,3
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	Dotacija iš Valstybės biudžeto lėšų
	1195,1
	270,8
	
	
	

	1
	Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai
	962,7
	270,8
	
	
	

	2
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose Vainotiškiuose)
	232,4
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	Savivaldybės biudžeto lėšos
	8686,6
	143,1
	
	
	

	1
	Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai
	543,9
	143,1
	
	
	

	2
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose Vainotiškiuose)
	123,1
	
	
	
	

	3
	Perduota turtiniu įnašu
	8019,6
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	UAB „Kėdainių vandenys“ lėšos
	954,5
	587,1
	1458
	1073,5
	1117,5

	1
	Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai (paskola)
	542,7


	162,1


	
	
	

	2
	Skaitikliai
	51,3
	193
	193
	147,5
	147,5

	3
	Tinklų renovacija Kėdainių miesto  Basanavičiaus, Ąžuolų gatvėse
	32
	
	
	
	

	4
	Gręžinio įrengimas Beržų kaime
	20
	
	
	
	

	5
	Gręžinio įrengimas Smilgos vandenvietėje
	120
	
	
	
	

	6
	Asenizacinė mašina
	159
	
	
	
	

	7
	Siurbliai
	24.3
	20
	20
	20
	20

	8
	Kompiuteriai
	5,2
	5
	5
	5
	5

	9
	Valymo įrenginių remontas kaimuose
	
	40
	50
	120
	200

	10
	Vandentiekio tinklų renovacija ir plėtra  Kėdainių mieste ir rajone
	
	60
	380
	215
	200

	11
	Nuotekų tinklų renovacija ir plėtra Kėdainių mieste ir rajone
	
	75
	410
	326
	255

	12
	Vandens  gerinimo įrenginių plėtra 
	
	
	150
	90
	90

	13
	Autotransporto parko atnaujinimas
	
	32
	250
	150
	200


PROGNOZĖS

	Eil. Nr.
	Planuojama
	2011-12-31
	Vidutiniškai per 2012-2016m laikotarpį

	1
	Abonentų skaičius
	18922
	19144

	2
	Pajamos už vandenį
	2496,5
	3536

	3
	Pajamos už išvalytas nuotekas
	4677
	6486

	4
	Pardavimo pajamos
	713,6
	1091

	5
	Sąnaudos
	8526,5
	10465

	6
	Pelnas iš pagrindinės veiklos
	-639,4
	648

	
	
	
	


	
	Kainos (be PVM)
	Vandens tiekimas Lt/m3
	Nuotekų tvarkymas Lt/m3


	Pardavimo kaina Lt

	
	
	Galiojantis tarifas
	Planuojamas
	Galiojantis tarifas
	Planuojamas
	Galiojantis tarifas
	Planuojamas

	
	Vidutinė kaina Lt/m3 
	2,09
	2,83
	3,0
	4,43
	
	

	1
	vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Lt/butui)
	2,10
	3,10
	2,96
	4,69
	2,99
	4,71

	1.1
	-kai vandens apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo
	2,10
	3,10
	2,96
	4,69
	2,99
	2,96

	2
	vartotojams, kuriems vanduo apskait.individual.name (Lt/įvadui)
	2,08
	2,81
	2,95
	4,27
	3,03
	2,99

	2.1
	kai vandens apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo
	2,08
	2,81
	2,95
	4,27
	3,03
	2,23

	3
	Vartotojams, kuriems  vanduo apskaitomas  daugiabučio įvade
	2,08
	2,81
	2,95
	4,27
	0,5
	28,76

	4
	abonentams
	2,05
	2,86
	2,89
	4,23
	6,28
	9,09


_134192772.unknown

