PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės 

Administracijos direktoriaus 

Romualdo Gailiūno 

2014 m. balandžio 9 d.    

įsakymu Nr.  AD-1-474  
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
DĖL MELIORACIJOS GRIOVIŲ TVARKYMO DARBŲ DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ ,,PELNO NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS“, RENGIMO PROCEDŪROS APRAŠAS

Kėdainiai
2014 m.

TURINYS

	I. BENDROSIOS NUOSTATOS ...............................................................................................
	3

	II. TEISINIS PAGRINDIMAS....................................................................................................
	4

	III. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI......................................................................................
	5

	IV. VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖ ....................................................................................
	7

	V. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS...............................................................
	8

	VI. DOKUMENTŲ RENGIMAS IR IŠDAVIMAS...................................................................
	8

	VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS........................................................................................
	9

	PRIEDAI 
	


1 priedas. Prašymas;

2 priedas. Administravimo veiksmų atlikimo terminai;

3 priedas. Darbų kiekiai;

4 priedas. Apžiūros aktas;

5 priedas. Apžiūros aktų registro žurnalas (ŽM9);

6 priedas. Pažyma dėl duomenų teikimo pirmumo kriterijams įvertinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“;

7 priedas. Sutikimas dėl melioracijos griovių priežiūros.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašas – tai savivaldybės administracijos ir jos struktūriniuose padaliniuose dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vedėjų ar kitų įgaliotų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą reglamentuojantis dokumentas, nustatantis pareiškėjams, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, nuosavybės teise arba kitais pagrindais valdomų melioracijos griovių (arba melioracijos griovio dalies) tvarkymo darbų sąmatų parengimą pagal faktinius kiekius ir melioracijai galiojančius įkainius, pridedant melioracijos griovių vietos žemėlapius (rekomenduojamas mastelis M 1:2000 su pažymėtomis drenažo žiotimis), rašytinio sutikimo išdavimą dėl melioracijos griovių sutvarkymo, pažymos išdavimo, kurioje nurodomi atitinkami griovių duomenys.
2.
Dėl melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašas skirtas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, vykdantiems savivaldybės bendradarbiavimo sutartyje su Agentūra ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-839) numatytas funkcijas, susijusias su melioracijos griovių tvarkymo darbų sąmatų parengimu savivaldybės administracijoje.
3.
Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros apraše yra aprašomi šie procesai:

3.1.
pareiškėjų pateiktų prašymų priėmimas ir registravimas;
3.2. melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų rengimas, tvirtinimas, registravimas; 

3.3. parengtų dokumentų išdavimas pareiškėjams.

4.
Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašą įsakymu tvirtina Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Už Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašo papildymą laiku ar jo keitimą atsakingas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas specialistas. 

5.
Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros apraše numatyti administravimo procesai bei procesuose naudojami dokumentai gali būti keičiami priklausomai nuo atsiradusių poreikių ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

II. TEISINIS PAGRINDIMAS
6. Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašas parengtas vadovaujantis šių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis:

6.1.
1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2223/2004);
6.2.
1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006);

6.3.
2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 121/2012);

6.4.
2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1312/2011);

6.5.
2004 m. sausio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 27/2004, nustatančio pereinamąsias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 taikymo taisykles dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos kaimo plėtros priemonių finansavimo iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus;

6.6.
2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 817/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr.1257/1999 dėl  Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1360/2005);

6.7.
2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 335/2013);

6.8.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr.72-3009);

6.9.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-839);

6.10.
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773);

6.11.
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus paramos administravimo ir kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo 2004–2006 m. taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-76A (Žin., 2004, Nr. 35-1146);

6.12.
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 5d. įsakymu Nr. 3D-249 (Žin., 2012, Nr. 53-2649).
III. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
7. Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros apraše ir jo prieduose vartojamos sąvokos:
Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
Apžiūros aktas – dokumentų paketas (darbų kiekiai, lokalinė /-ės sąmata / -os, žemėlapiai).
Atsakingas specialistas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus specialistas.

Įgyvendinimo taisyklės - Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-249 (Žin., 2012, Nr. 42-2091).

Drenažo žiotys – drenažo sistemos dalis vandeniui nuleisti iš rinktuvo, dažniausiai į griovį.

Melioracijos griovys – grunte iškastas melioracijos sistemos vandentakis, laikomas sausinimo reikmėms.

Melioracijos griovio priežiūros juosta – pagriovio ruožas, prasidedantis nuo griovio šlaito viršutinės briaunos, reikalingas melioracijos technikai (ekskavatoriui, šienapjovei, krūmų smulkinimo mechanizmui ir kt.) dirbti ir iš griovio iškasamoms sąnašoms skleisti.

Paramos paraiška – LR Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos dokumentas, kurį turi užpildyti ir pateikti Agentūrai pareiškėjas, siekiantis gauti paramą.

Pareiškėjas – asmuo, nustatyta tvarka pateikęs užpildytą paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“.
Pažyma – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos pareiškėjui išduodamas dokumentas, kuriame nurodoma kiek proc. pareiškėjo tvarkomų melioracijos griovių ilgio sudaro blogos būklės grioviai, nurodyti savivaldybių administracijų sudarytuose probleminių griovių sąrašuose pagal Žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 3D-309 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo pagrindinių duomenų pagal 2007-01-01 patvirtinimo“ (Žin., 2007 Nr. 73-2908), bendras tvarkomų melioracijos griovių ilgis, vientisas atstumas nuo griovio ištekėjimo.

Prašymas – pareiškėjo Kėdainių rajono savivaldybės administracijai pateiktas prašymas išduoti sąmatą (kiekvieno melioracijos griovio lėšų poreikio (sąnaudų), susijusių su Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimu, įvertinimas, sudarytas savivaldybės administracijos specialisto, atsakingo už Valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, kuriuos patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybės) su žemėlapiu (melioracijos griovio planas pateiktas masteliu 1:2000 su pažymėtomis drenažo žiotimis), pažymą ir sutikimą (savivaldybės administracijos pareiškėjui išduodamas rašytinis sutikimas dėl melioracijos griovių sutvarkymo). 
Priemonė - Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos“.

Procedūros aprašas - Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašas.
Sąmata – kiekvieno melioracijos griovio lėšų poreikio (sąnaudų), susijusių su Priemonės įgyvendinimu, įvertinimas, sudarytas savivaldybės administracijos specialisto, atsakingo už Valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, kuriuos patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybės.
Savivaldybė – Kėdainių rajono savivaldybė.

Sutikimas – savivaldybės pareiškėjui išduodamas rašytinis sutikimas dėl melioracijos griovių sutvarkymo. 

Tinkamumo kriterijus – požymis, pagal kurį nustatomas pareiškėjo tinkamumas gauti paramą.

Vientisa griovio dalis – numatoma prižiūrėti kiekviena griovio dalis nuo jos pradžios iki jos pabaigos. Pralaidos, kanalizuota dalis ir kiti melioracijos statiniai yra griovio sudėtinės dalys, tačiau jos neturi būti įskaičiuojamos į tvarkomo melioracijos griovio plotą.
Žemėlapis – melioracijos griovio planas pateiktas masteliu 1:2000 (LKS-94 koordinačių sistemoje) su pažymėtomis drenažo žiotimis.
Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, jų apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą (išskyrus maisto produktų gamybą ir realizavimą iš ne savo ūkyje pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų) ir paslaugas žemės ūkiui.

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius -   Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius.
8. Procedūros apraše ir jo prieduose vartojami sutrumpinimai:
DVS – savivaldybės dokumentų valdymo sistema;

ŽM-6 - siunčiamų dokumentų registras;

4.6 - Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus prašymų, pareiškimų, skundų, jų nagrinėjimo dokumentų byla;

ŽM-10 - siunčiamų dokumentų registras.
9. Kitos šiame procedūros apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įgyvendinimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

IV. VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖ

10.
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas:

10.1.
nustato atsakingiems specialistams užduotis, susijusias su pareiškėjų pateiktų prašymų bei dokumentų nagrinėjimu, sąmatų, pažymų ir sutikimų parengimu ir išdavimu bei žemėlapių išdavimu, ir kontroliuoja jų vykdymą;

10.2.
organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pareiškėjų pateiktų dokumentų nagrinėjimą ir pareiškėjų prašomų dokumentų tinkamą parengimą.
11.
Atsakingas /-i specialistas / -ai:

11.1.
atlieka dokumentų nagrinėjimą, paruošia melioracijos planinę medžiagą lauko darbams (skaitmenizuoja, pagal MelGis specifikaciją, paruošia shp aplinką GPS prietaisui);
11.2. atlieka melioracijos griovio tyrinėjimo (matavimai, darbų kiekių nustatymai) darbus vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 2 priede Tvarkomo melioracijos griovio matavimo ir apskaičiavimo metodika nustatyta tvarka;
11.3.
atlieka kameralius darbus;

11.4. užpildo ir registruoja apžiūros aktą:

11.4.1. nustato darbų kiekius;

11.4.2. parengia atskirai kiekvienam melioracijos grioviui lokalinę sąmatą;

11.4.3. pateikia žemėlapį /-ius (M 1:2000 LKS-94 k.s.) su pažymėtomis drenažo žiotimis;  
11.5.
parengia pažymą ir sutikimą.
V. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS
12.
Pareiškėjas savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos (1 priedas) prašymą ir dokumentus. Pareiškėjų pateikti prašymai su prie jo pridedamais dokumentais priimami ir registruojami bendra savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka.
13. Prašymas su pridėtais dokumentais bendra savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka perduodamas Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjui, kuris minėtus dokumentus perduoda vykdymui atsakingam specialistui.
VI. DOKUMENTŲ RENGIMAS IR IŠDAVIMAS
14.
Atsakingas specialistas išnagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus ir vyksta kartu su pareiškėju į vietą melioracijos griovių tyrinėjimo (matavimų atlikimas, darbų kiekio nustatymas) darbams atlikti. 

15. Melioracijos griovių matavimai turi būti atlikti vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 2 priede Tvarkomo melioracijos griovio matavimo ir apskaičiavimo metodika nurodyta tvarka. Atsakingas specialistas turi atkreipti dėmesį ar pareiškėjas numato tvarkyti ne mažesnį kaip 1 ha melioracijos griovių plotą, kurio vientisa dalis negali būti mažesnė negu 0,3 ha, išskyrus atvejus, jei visas melioracijos griovio plotas nuo jo pradžios iki jo pabaigos yra mažesnis negu 0,3 ha. 

16. Atsakingas specialistas pildo darbų kiekio dokumentą (3 priedas) atskirai kiekvienam grioviui, kurį pasirašo atsakingas specialistas ir pareiškėjas. 

17. Atsakingas specialistas, atlikęs melioracijos griovio matavimus, vadovaudamasis darbų kiekio nustatymo dokumentu užpildo Apžiūros aktą (4 priedas). Apžiūros aktą pasirašo Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas, atsakingas specialistas (-ai) ir pareiškėjas. Apžiūros aktas registruojamas Apžiūros aktų registro žurnale (ŽM9) (5 priedas).  

18. Atsakingas specialistas, vadovaudamasis darbų kiekio nustatymo dokumentais (Apžiūros aktu), parengia atskirai kiekvienam grioviui lokalinę sąmatą/-as, kurią (-ias) pasirašo atsakingas specialistas ir pareiškėjas. Žemėlapis parengiamas masteliu M 1:2000 bendrai visam objektui (vienam ar keliems melioracijos grioviams) ir apibendrintas objekto vietos planas. 

19. Atsakingas specialistas, vadovaudamasis Žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 3D-309 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo pagrindinių duomenų pagal 2007-01-01 patvirtinimo“ (Žin., 2007 Nr. 73-2908) ir Apžiūros aktu parengia pažymą (6 priedas) ir sutikimą (7 priedas). Pažymą pasirašo savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas ir atsakingas specialistas. Atsakingas specialistas pažymą registruoja siunčiamų dokumentų registre ŽM-6.


20. Atsakingas specialistas suformuoja dokumentų paketą - prie Sutikimo pridedami priedai: Apžiūros aktas su darbų kiekio nustatymo dokumentu / -ais, lokalinė / -ės sąmata / -os, žemėlapis / -iai (M 1:2000) ir pažyma.  Sutikimą pasirašo savivaldybės administracijos direktorius. Dokumentai parengiami dviem egzemplioriais, kurių vienas atiduodamas pareiškėjui, o kitas lieka savivaldybės administracijoje. 

21. Sutikimas registruojamas DVS bendra savivaldybėje nustatyta tvarka. Atsakingas specialistas sutikimo antrą egzempliorių su visais dokumentais sega į Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus prašymų, pareiškimų, skundų, jų nagrinėjimo dokumentų bylą Nr.4.6

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Visi šiame procedūrų apraše aprašyti veiksmai atliekami vadovaujantis 2 priede nustatytais terminais.

23. Visi dokumentai susiję su melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų parengimu pagal priemonę tvarkomi ir saugomi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88, nustatyta tvarka.

______________________________

Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašo
1 priedas
_____________________________________________

(vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

_____________________________________________

(gyv. / registracijos adresas )

_____________________________________________

(valdos Nr.)

 ______________________________________________

(telefono numeris)

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

PRAŠYMAS

201      -         -

Kėdainiai

Vadovaujantis 2012 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-249, prašau išduoti melioracijos griovių žemėlapį M 1:2000 su drenažo žiotimis, pažymą pirmumo kriterijams įvertinti ir sutikimą dėl melioracijos griovių sutvarkymo bei sudaryti mano pažymėtų griovių priežiūros lokalinę sąmatą.

PRIDEDAMA. Griovių tvarkymo schema (-os),        lapas (-ai).

________________                              ____________________

(parašas)                                                                          (Vardas, Pavardė)  

Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašo  2 priedas 
ADMINISTRAVIMO VEIKSMŲ ATLIKIMO TERMINAI
	Veiksmas
	Terminas

	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas

	Paskiria Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus specialistą pareiškėjų pateiktiems dokumentams nagrinėti
	1 d.d.

	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus specialistas (-ai)

	Atlieka dokumentų nagrinėjimą (planinės melioracijos medžiagos skaitmenizavimas, pagal MelGis specifikaciją, paruošimas shp aplinkos GPS lauko tyrinėjimo darbams)
	Per 5 d.d. nuo tada, kai skyriaus vedėjas paskiria jį dokumentams nagrinėti.

	Atlieka griovių tyrinėjimo (matavimai, darbų kiekio nustatymas) darbus
	2 d.d.

	Kameralūs darbai
	1 d.d.

	Parengia ir registruoja apžiūros aktą:

· Melioracijos griovio žemėlapis (bendras - objekto vietos (-ų) ir M 1:2000 (LKS-94 k.s.));

· Darbų kiekiai;

· Lokalinė sąmata.
	1 d.d. (apžiūros aktas registruojamas Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus registre ŽM-9 dokumentai saugomi 10 metų. 

	Suformuoja pažymą, kurioje pateikti duomenys reikalingi pirmumo kriterijams įvertinti ir sutikimą dėl melioracijos griovio sutvarkymo
	3 d.d. (sutikimo registracija atliekama DVS (dokumentų valdymo sistema) ir siunčiamų dokumentų registre ŽM-10 


Visi pateikti terminai preliminarūs 

________________________

Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašo

3 priedas
DARBŲ KIEKIAI 

	
	
	
	

	Pareiškėjo vardas, pavardė / pavadinimas
	 
	
	valdos Nr.
	

	
	
	
	
	

	

	objekto vieta
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	griovio pavadinimas
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	MELPROJ_ID
	
	tyrinėjimų data
	

	
	
	
	
	

	Šlaitų aukščių nustatymas - m
	

	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	piketas
	kairio šlaito aukštis (m)
	dešinio šlaito aukštis (m)
	Griovio dugno plotas (m)

	
	
	
	
	


	Šlaitų plotų nustatymas - m2
	
	

	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr. 
	t.pk.
	šlaitų plotas (m2)
	Griovio dugno plotas (m2)
	Šlaito ilgis (m)
	Pastabos

	
	
	
	
	
	


	Krūmų kiekių nustatymas
	
	

	
	
	
	
	

	Eil. Nr. 
	t.pk.
	Reti krūmai (m2)
	Vidutinio tankumo krūmai (m2)
	Tankūs krūmai (m2)

	
	
	
	
	


	Žiočių ir latakų kiekiai - vnt. (pagal planinę medžiagą)
	

	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	piketas
	šlaito pusė
	Žioties Nr.
	Skersmuo (mm)
	Melioracijos projektas

	
	
	
	
	
	


	Pralaidos
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	piketas
	Skersmuo (m)
	Ilgis (m)
	Sąnašų kiekis (m3)
	Melioracijos projektas

	
	
	
	
	
	


	Kiekius nustatė                                                               ____________________________

                                                                                                             (vardas, pavardė)                            

	
	

	
	

	Pareiškėjas                                                     ____________________________________

                                                                                                              (vardas, pavardė)




Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašo

4 priedas
TVIRTINU

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas
______________________(vardas pavardė)

2014 m. ........................................................d.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius

APŽIŪROS AKTAS Nr. 

2014 m.                               d.
___________________________________

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas ir vyr. specialistas                                            , dalyvaujant ____ pareiškėjo vardas, pavardė_____________ (valdos Nr. __________), pagal __data____ prašymą Nr. __________, atliko (nurodomas objekto adresas ir melioracijos griovių _______________ _________________(kadastrinė vietovės pavadinimas), melioracijos projekto Nr._____, ________m.) darbų kiekių paskaičiavimus (pagal 2012 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-249 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisykles (Žin., 2012, Nr. 42-2091)“. 

Nustatyta, kad:

1. Bendras griovių ilgis ______ m:

(nurodoma atskirai kiekvieno griovio ilgis)
1.1. ____m;

1.2. ____ m;

2. Bendras griovių šlaitų plotas (su 1 m apsaugos juosta, be griovių dugno) – _____ m2 (tame tarpe reti krūmai – _____ m2, vidutinio tankumo – ______ m2, tankūs krūmai – _____ m2).

3. Bendras griovių dugno plotas – ______ m2.

4. Į darbų zoną patenka _____ vnt. drenažo žiočių.

PRIDEDAMA:

1. Darbų kiekiai, ___ lapų.

2. Lokalinės sąmatos, ____ lapai.

3. Melioracijos tinklų planinė medžiaga, ____ lapų.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas ____________                          _____________

                                                                                                    (parašas)                        (vardas, pavardė)

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas         _____________      
                                                                                                                 (parašas)                        (vardas, pavardė)

Pareiškėjas                                                            ____________            _____________

                                                                                                    (parašas)                        (vardas, pavardė)

Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašo

5 priedas

	Reg. Nr.
	Data
	Dokumento pavadinimas (antraštė)
	Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Šiame registracijos žurnale atliekami ir kiti Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus apžiūros aktų registracijos dokumentų registrai, pagal patvirtinta dokumentacijos planą
Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašo

6 priedas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS SKYRIUS

(savivaldybės struktūrinio padalinio pavadinimas)

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

 prie Žemės ūkio ministerijos
PAŽYMA DĖL DUOMENŲ TEIKIMO PIRMUMO KRITERIJAMS ĮVERTINTI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „PELNO NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS“ 
Teikiame duomenis, reikalingus ____________________ (pareiškėjo vardas pavardė), valdos Nr. _________________, pateiktos paraiškos pirmumo kriterijams įvertinti:
	1.
	Kiek procentų pareiškėjo tvarkomų melioracijos griovių ilgio sudaro blogos būklės grioviai, nurodyti savivaldybių administracijų sudarytuose probleminių griovių sąrašuose pagal Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo pagrindinius duomenis 2007-01-01, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 3D-309 (Žin., 2007, Nr. 73-2908) (%)
	

	2.
	Bendras melioracijos griovių ilgis, kuriuose planuojama vykdyti Priemonės veiklą (metrais).
	

	3.
	Vientisas atstumas nuo griovio ištekėjimo (metrais).
	


Kiti duomenys (pildoma, jeigu aktualu):___________________                                              
	Žemės ūkio  ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas
	______________
	_______________
	

	(atsakingo asmens pareigos)                   (parašas)                                (vardas, pavardė)




	Vyr. specialistas
	______________
	_______________
	

	 (atsakingo asmens pareigos)                   (parašas)                                (vardas, pavardė)


Melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, rengimo procedūros aprašo

7 priedas

[image: image1.png]



kėdainių rajono savivaldybėS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347)  69 594, faks. (8 347)  51 667,  

el. p. administracija@kedainiai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas  188768545   

_______________________________________________________________________________________________

_______________________                                                          201                           Nr.

(adresatui)                                                                                         Į                              Nr.
SUTIKIMAS 
DĖL MELIORACIJOS GRIOVIŲ PRIEŽIŪROS 

Atsižvelgdami į _________________ (data) prašymą Nr. _______, sutinkame, kad ___________ (pareiškėjo vardas pavardė) atliktų melioracijos griovio „_______“ t. pkt. _________ (___________ k. v., mel. proj. Nr. ___ _____ m., griovio ilgis ____ km),  sutvarkymo darbus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ ir vykdytų 5 metus tęstinę melioracijos griovių tvarkymo veiklą.

Sutikimas įsigalioja nuo NMA sprendimo priėmimo ir šio sprendimo kopijos pateikimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui.

PRIDEDAMA: 
1. Apžiūros aktas, ....... lapai.
2. Pažyma, ...... lapas.
Administracijos direktorius


 _________________



(parašas)

    (vardas pavardė)
Parengė _______ (vardas pavardė), ______ (tel. Nr.), ______ (e-paštas) ________ (data)
APŽIŪROS AKTŲ registro žurnalas 


(saugoti – 10 m.)








17

