PAGE  
4





               PATVIRTINTA

             



               Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

            



               2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-172    

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

2018 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS
OBJEKTŲ SĄRAŠAS

	 Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas

 (statinio unikalus Nr. NT registre)
	Darbų ir paslaugų rūšis 
	Objekto parametrai
	Skirta lėšų,  tūkst. Eur

	
	
	
	Pradžia, pabaiga
	Darbų kiekiai
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Dotnuvos seniūnija

	1.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	600 m3

	11,578

	1.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 


	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	1950 m2
	39,866

	1.3.


	Beržų k. Dirbtuvių g. (4400-2222-3972)
	Paprastasis remontas
	6140807;493517-6140830;493421
	600 m2

	9,984

	1.4
	Akademijos mstl. Jaunimo g. akligatvio (4400-4248-0980)

asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6140328;490630-6140454;490645
	556 m2
	17,216

	1.5.
	Kelio Vincgalio k. DT-54 (4400-2625-1734) kapitalinio remonto projektavimas ir darbai 
	Kapitalinis remontas,

Inžinerinės paslaugos 
	6140652;494349-6140861;494703
	2100 m2
	90,578

	1.6.
	Akademijos mstl., Jaunimo g. (4400-2222-3172) rekonstravimo projektavimas 
	Inžinerinės paslaugos
	6140514;491002-6140319;490590


	413 m
	3,151

	1.7.
	Vainotiškių k. Jaunimo g.(4400-2234-2474) rekonstravimo- projektavimas
	Inžinerinės paslaugos
	6140222;490267-6140291;490410
	159 m
	2,908

	1.8.
	Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, signaliniai stulpeliai, kelio atitvarai, horizontalus ženklinimas)
	Paprastasis remontas, priežiūra
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	5 vnt.

4 vnt.

60 m

40 m2
	3,719

	                                                                                                                                                                                  Iš viso:    179,000

	2. Gudžiūnų seniūnija

	2.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	600 m3

	11,578

	2.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	244 m2

	4,988

	2.3.
	Miegėnų k. Nykio g. (4400-2452-7180) asfaltbetonio dangos atnaujinimas 
	Paprastasis remontas
	6151564;494162-6151685;494560
	800 m2
	13,000

	2.4.
	Pralaida Devynduonių k. GD-25 (4400-2567-5676)
	Paprastasis remontas
	6154778;492686-6154772;492690
	1 vnt.
	7,000

	2.5.
	Miegėnų k. Mechanizatorių  g. (4400-2452-7159) kapitalinio remonto projektavimas ir darbai 
	Kapitalinis remontas, 

inžinerinės paslaugos
	6151572;494632-6151737;494762
	840 m2
	44,597

	2.6.
	Miegėnų k. Nykio g. (4400-2452-7180) kapitalinio remonto projektavimas 
	Inžinerinės paslaugos
	6151685;494560-6151735;494755
	660 m2
	2,197

	2.7.
	Seniūnijos kelio Gudžiūnuose GD-8 (4400-2586-2971) atitvarai 
	Paprastasis remontas
	6153571;484757-6153898;484992
	50 m
	1,687

	                                                                                                                                                                                    Iš viso:    85,047

	3. Josvainių seniūnija

	3.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	700 m3

	13,508

	3.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 


	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	600 m2

	12,267

	3.3.
	Graužių k. Šermukšnių g. (4400-2475-2196)

asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas


	6119155;487394-6119193;487054
	1804 m2 


	28,747

	3.4.
	Josvainių mstl. Rytų g. (4400-2119-0887)
	Rekonstravimas,inžinerinės paslaugos
	6123843;489295-6124207;488859
	3795 m2
	59,307

	3.5.
	Josvainių mstl. Vytauto g. (5300-1020-2011) atitvarai
	Paprastasis remontas
	6122980;489912-6122898;489992
	60 m
	1,946

	3.6.
	Josvainių mstl. Kėdainių g. kryptinis perėjos apšvietimas
	Paprastasis remontas
	6123228;489542-6123219;489555
	1 vnt.
	2,514

	3.7.
	Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai)
	Paprastasis remontas
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	4 vnt.;


	0,289

	                                                                                                                                                                                    Iš viso:   118,578

	4. Kėdainių miesto seniūnija

	4.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	800 m3
	15,437

	4.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 


	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	4558 m2
	115,000



	4.3.
	Lipliūnų k., Astrų g. (4400-2616-4716) asfaltbetonio dangos atnaujinimas 
	Paprastasis remontas
	6130020;491537-

6130111;491387
	818 m2


	11,334



	4.4.
	Keleriškių k., Aukštaičių g. (4400-2566-5994) asfaltbetonio dangos atnaujinimas 
	Paprastasis remontas
	6127381;494482-

6127195;494557
	1362 m2


	17,682



	4.5. 
	Kelio KD-17 (4400-2654-2402)

asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6132062;495322-

6132488;495584
	3900 m2


	45,711



	4.6.
	Kėdainių m., Juodkiškio g. (4400-0914-6269) asfaltbetonio dangos atnaujinimas 
	Paprastasis remontas
	6128114;499284-

6128021;499178
	844 m2


	10,021



	4.7.
	Kėdainių m., Mickevičiaus g. (4400-1560-7632) asfaltbetonio dangos atnaujinimas 
	Paprastasis remontas
	6129199;498383-

6128900;498217
	1596 m2


	19,129



	4.8.
	Kėdainių m., Lauko g. (4400-1532-3725) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6127462;497884-

6127652; 497985
	1730 m2
	31,096

	4.9.
	Kėdainių m. Pramonės g. (nuo sankryžos su Vakarų - Cukraus g. iki Metalistų g.) (4400-1182-9884) rekonstravimas, techninė priežiūra ir statinio projekto vykdymo priežiūra
	Rekonstravimas,

inžinerinės paslaugos
	6125061;499414-

6124582;499891
	9677 m2
	2,643

	4.10.
	Kėdainių m. A. Kanapinsko g. (4400-1503-0898) rekonstravimas ir techninė priežiūra
	Rekonstravimas,

Inžinerinės paslaugos
	6127267;497187-

6128403;497545
	15784 m2
	5,152

	4.11.
	Kėdainių m. Žydų g. (4400-2002-2562) rekonstravimas, techninė priežiūra ir statinio projekto vykdymo priežiūra 
	Rekonstravimas,

inžinerinės paslaugos 
	6128056;498705-

6128098;498763
	460 m2


	92,035



	4.12.
	Kėdainių m. Dotnuvos g. (4400-1560-7695) projektavimas, kelių saugumo auditas, ekspertizė, rekonstravimas ir techninė priežiūra 
	Rekonstravimas,

inžinerinės paslaugos
	6128756;498638-

6128796;498473
	1600 m2
	163,659

	4.13.
	Kėdainių m. 

S. Jaugelio Telegos g. 

(4400-2002-2340) ir 

Skongalio g. (4400-1574-0919) šaligatvių projektavimas, ekspertizė ir kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6127736;498474-

6127580;498668

6127580;498668-

6127530;498660
	1100 m2


	102,611

	4.14.
	Kėdainių m. Kauno g. (4400-3944-6814) šaligatvio projektavimas ir ekspertizė
	Inžinerinės paslaugos


	6127054;498720-

6127768;498977


	1 vnt.
	4,805



	4.15.
	Kėdainių m. Šviesos g. statybos techninio projekto taisymas
	Inžinerinės paslaugos
	6133451;498564-

6133532;498348
	1 vnt.
	1,500

	4.16.
	Seniūnijos keliai ir gatvės

(kelio ženklai, horizontalus ženklinimas, greičio mažinimo kalneliai)
	Priežiūra, paprastasis remontas
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal eismo saugumo komisijos sprandimus
	80 vnt.

1000 m2
15 m


	20,000

	4.17.
	Kryptinis perėjų apšvietimas


	Paprastasis remontas
	Kėdainių m. gatvės
	8 vnt.
	23,439

	4.18.
	Garsiniai signalai šviesoforuose
	Paprastasis remontas
	Kėdainių m. gatvės
	40 vnt.
	3,146

	                                                                                                                                                                                     Iš viso:   684,400

	5. Krakių seniūnija

	5.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	1500 m3

	28,944

	5.2.
	Plinkaigalio k. Trumposios g. (4400-2428-5245) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6142095;478239-6141937;478250
	795 m2

	13,570

	5.3.
	Plinkaigalio k. Piliakalnio gatvės (4400-2428-5234) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6142086;478669-6142075;478390
	1400 m2

	24,236

	5.4.
	Krakių mstl. pėsčiųjų, dviračių tako statyba 
	Statyba,  inžinerinės paslaugos
	Nuo Lauko iki Smilgos g.
	662,5 m2


	47,305

	5.5.
	Krakių mstl. Smilgos g. (4400-2429-3269) rekonstravimo projektavimas
	Rekonstravimas,inžinerinės paslaugos
	6141702;482415-6141576;482780
	1 vnt.

	16,989

	5.6.
	Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai)
	Paprastasis remontas
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	4 vnt.;


	0,526

	                                                                                                                                                                                   Iš viso:  131,570

	6. Pelėdnagių seniūnija

	6.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	400 m3
	7,719

	6.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra   
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	200 m2
	4,258

	6.3.
	Nociūnų k. Pėdžių g. (4400-2390-3642) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6120173;502498-6119430;502208


	1660 m2


	25,983

	6.4.
	Paobelio k. Lauko g. (4400-2403-8304) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6125185;497853-6125285;497646
	960 m2


	27,086

	6.5.
	Paobelio k. Lakštingalų g. (4400-2403-8131) kapitalinio remonto projektavimas ir darbai 
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6125407;497791-6125589;497871
	1188 m2
	35,212

	6.6.
	Saviečių k. Ramybės g. (4400-2334-6786) rekonstravimas
	Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos
	6115515;500020-6115355;500431
	2354 m2


	43,598

	6.7.
	Seniūnijos keliai ir gatvės

(kelio ženklai, apsauginiai kelio atitvarai)
	Priežiūra, paprastasis remontas
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	30 vnt.

40 m
	5,091

	                                                                                                                                                                                   Iš viso:  148,947

	7. Pernaravos seniūnija

	7.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra


	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	102 m3
	1,968

	7.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra   
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	400 m2
	8,179

	7.3.
	Pernaravos mstl. Gegužių g. (4400-2451-3840) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6125750;477183-6125965;477489
	126 m2

	2,258

	7.4.
	Aukšdvario k., Liepų g. (4400-2451-3195) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6113878;473843-

6113847;473816
	300 m2

	3,694

	7.5.
	Kelio PR-15 (Blandžių k.) (4400-2510-8376) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6123686,477035-6123630;477032
	494 m2
	8,626

	7.6.
	Dalies kelio PR-6 (Žostautų k.) (4400-2509-8864) kapitalinio remonto projektavimas ir darbai 
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6130523;477237-6129927;477798
	2250 m2


	29,000

	7.7.
	Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, apsauginiai kelio atitvarai)
	Paprastasis remontas
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	2 vnt.

28 m
	1,301

	                                                                                                                                                                                   Iš viso:    55,026

	8. Surviliškio seniūnija

	8.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra


	Pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	672 m3
	12,967

	8.2.
	Kalnaberžės k. Miško g. (4400-2444-1472) asfaltbetonio dangos atnaujinimas 
	Paprastasis remontas
	6141166;500569-6141199;500490
	200 m2


	4,000

	8.3.
	Kalnaberžės k. dalis Ąžuolų g. (4400-2444-1336) kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas
	6140304;500660-6140166;500962
	1640 m2


	14,000

	8.4.
	Surviliškio mstl. Naujosios g. (4400-2444-1594) kapitalinio remonto projektavimas ir darbai 
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6146032;501937-6145975;501922
	236 m2


	14,000

	8.5.
	Sirutiškio k. Kranto g. (4400-2440-5800) kapitalinio remonto projektavimas ir darbai
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6136110;499175-6135815;499164
	1372 m2
	20,489

	8.6.
	Seniūnijos keliai ir gatvės (greičio mažinimo kalnelis (plato), signaliniai stulpeliai, kelio ženklai)
	Paprastasis remontas
	6135078;498534
	6 m,

4 vnt.

10 vnt.
	4,544

	                                                                                                                                                                                     Iš viso:   70,000

	9. Šėtos seniūnija

	9.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	500 m3
	9,648

	9.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 


	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	450 m2
	9,581

	9.3.
	Pagirių mstl. Ramiosios g. (4400-4858-3796) asfaltbetonio dangos atnaujinimas 
	Paprastasis remontas
	6136406;525851-6136406;525774


	500 m2

	7,418

	9.4.
	Šėtos mstl. Linksmavietės g. (4400-2241-6704) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6127896;516145-6127996;516150


	405 m2

	6,009

	9.5.
	Šėtos mstl. Šiaurės g. (4400-2241-6859) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6127865;516258-6127895;516147
	715 m2

	10,945

	9.6.
	Pagirių mstl. Ramiosios g. (4400-4858-3796) kapitalinio remonto projektavimas ir darbai
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6136406;525774-6136455;525941
	500 m2


	24,659

	9.7.
	Šėtos mstl. Čeponiškių g. (4400-2251-0227) kapitalinio remonto projektavimas ir darbai 
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6126636;516209-6126521;516583
	1648 m2


	4,209

	9.8
	Seniūnijos keliai ir gatvės (gatvių apšvietimas)
	Paprastasis remontas
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	9 vnt.

200 m
	5,948

	9.9
	Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, greičio mažinimo kalnelis)
	Paprastasis remontas
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	5 vnt.

5,5 m
	1,579

	                                                                                                                                                                                      Iš viso:  79,996

	10. Truskavos seniūnija

	10.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas) 
	Priežiūra
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	476 m3
	9,185

	10.2
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 


	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	150 m2


	3,194

	10.3.
	Pavermenio k. Likėnų g. (4400-2449-8835) kapitalinio remonto projektavimas ir darbai 
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6143171;515437-6143305;514952
	2442 m2


	34,157

	                                                                                                                                                                                    Iš viso:   46,536

	11. Vilainių seniūnija

	11.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	1000 m3

	19,296

	11.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra

 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	900 m2
	19,161

	11.3.
	 Vilainių k. Melioratorių g.

 (4400-2422-3407)

asfaltbetonio dangos atnaujinimas 
	Paprastasis remontas
	6129549;500335-6129675;500407


	1250 m2

	16,905

	11.4.
	Vilainių k. Nevėžio g. (4400-2422-3429) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6130166;500268-6130147;500263
	268 m2

	4,147

	11.5.
	Vilainių k., Žemdirbių g. (4400-2279-0910)  kapitalinio remonto projektavimas ir ekspertizė
	Inžinerinės paslaugos
	6129985;500300-6130433;500404


	1 vnt.
	4,682

	11.6.
	Vilainių k., Beržų g. (4400-2287-7338) kapitalinio remonto projektavimas ir ekspertizė
	Inžinerinės paslaugos
	6129967;500377

6130130;500404


	1 vnt.
	1,427

	11.7.
	Vilainių k., Nevėžio g.  (4400-2422-3429) kapitalinio remonto projektavimas ir ekspertizė
	Inžinerinės paslaugos
	6130169;500268-6130512;500332


	1 vnt.
	4,211

	11.8.
	Vilainių k., Ledų g. (4400-2279-0910) kapitalinio remonto projektavimas ir ekspertizė
	Inžinerinės paslaugos
	6130418;500506-6130455;500315


	1 vnt.
	2,018

	11.9.
	Vilainių k., Rožių g.  (4400-2279-0765) kapitalinio remonto projektavimas ir ekspertizė
	Inžinerinės paslaugos
	6130268;500525-6130317;500276
	1 vnt.
	2,532

	11.10.
	Tiskūnų  k. Tiskūnų g. (4400-2279-3596)  kapitalinio remonto projektavimas ir darbai 
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6134646;501090-6134553;501351
	1177 m2


	63,304

	11.11.
	Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai horizontalus ženklinimas dažais ir plastiku, greičio mažinimo kalneliai)
	Priežiūra, paprastasis remontas
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
	11 vnt.

18 m2
30 m2

8 m
	2,317

	                                                                                                                                                                                     Iš viso:  140,000

	12
	Kelių ir gatvių inventorizacija
	Inžinerinės paslaugos
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 
	31 vnt.
	10,000

	                                                                                                                                                                                    Iš viso: 1 749,100


_________________________
