KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ  KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

2020 m. spalio 15 d. Nr. AD-1-1271

Kėdainiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“, Kėdainių rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu 2019 m. gruodžio 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-270 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo“ 3 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-135 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo“ 2 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. TS-168 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo pakeitimo“, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-224 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

- T v i r t i n u  Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašą, sutaupius lėšas po viešųjų pirkimų konkursų (pridedama).

- P r i p a ž į t u netekusiu galios Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. AD-1-617 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo“.

Administracijos direktorius			                 Arūnas Kacevičius

Parengė

Daiva Grinkevičienė	Audronė Naujalienė	Dalius Ramonas

2020-10-15

V - sistemoje

PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. spalio      d.

įsakymu Nr. AD-

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

2020 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS

OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas (statinio unikalus Nr. NT registre) | Darbų ir paslaugų rūšis | Objekto parametrai |  |  | Skirta lėšų, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pradžia, pabaiga | Darbų kiekiai |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. Dotnuvos seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 497,3 m3 |  | 9,600 |
| 1.2. | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 1399 m2 |  | 28,600 |
| 1.3. | DTG008, Akademijos mstl. Kaštonų g. (4400-4245-1267) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6139677;491220- 6139685;491105 | 380 m2 |  | 6,496 |
| 1.4. | DTG030, Beržų k., Bokštų g. (4400-2222-3929) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6140633;493482- 6140856;493536 | 1150 m2 |  | 21,696 |
| 1.5. | DTG031, Beržų k., Dirbtuvių g. (4400-2222-3972) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6140824;493331- 6140851;493201 | 440 m2 |  | 7,008 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 73,400 |
| 1.6. | DTG080, Vainotiškių k., Jaunimo g. (4400-2234-2474) rekonstravimas ir kokybės kontrolė | Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos | 6140290;490410-6140221;490267 | 134 m; 954 m2 |  | 37,228 |
| 1.7. | DTG046, Dotnuvos mstl., Sodų g. (4400-2222-4460) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6137451;492527-6137613;492855 | 1950 m2 |  | 3,939 |
| 1.8. | DTG051, Gėlainių k., Gėlainių g. (4400-2222-4526) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6137613;492855-6138085;493373 | 3750 m2 |  | 4,550 |
| 1.9. | DT-27, dalies privažiavimo nuo Urnėžių iki Urnėžių užtvankos (4400-2630-9626) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6134890;493178-6134886;493174 | 1200 m2 |  | 3,686 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 49,403 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 122,803 |
| 2. Gudžiūnų seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 601 m3 |  | 11,600 |
| 2.2. | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 250 m2 |  | 5,100 |
| 2.3. | GDG016, Gudžiūnų mstl. Naujoji g. (4400-2106-8391) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6152981;485544- 6152935;485449 | 300 m2 |  | 6,326 |
| 2.4. | GDG019, Tiesioji g., Gudžiūnų mstl. (4400-2106-8059) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6152575;485566- 6152527;485455 | 400 m2 |  | 8,205 |
| 2.5. | GDG024 Miegėnų k., Kruosto g. (4400-4822-5643) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6151608;494265- 6151700;494267 | 360 m2 |  | 3,409 |
| 2.6. | GD-55, kelio Miegėnai-Paberžė (4400-2567-6977) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6152975;497806-6152371;497805 | 1000 m2 |  | 21,060 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 55,700 |
| 2.7. | GDG023 Gudžiūnų k. Pilionių g, (4400-2452-7080) projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6151685;494560-6151735;494755 | 2612 m2 |  | 4,136 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 4,136 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 59,836 |
| 3. Josvainių seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 502,5 m3 |  | 9,700 |
| 3.2. | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 899 m2 |  | 18,378 |
| 3.3. | JSG012, Graužių k. Šermukšnių g. (4400-2475-2196) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6119214;486895- 6119167;487343 | 1860 m2 |  | 29,337 |
| 3.4 | JSG017, Josvainių k., Liepų g. (4400-2475-2341) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6124117;489785-6124214;489981 | 1190 m2 |  | 33,558 |
| 3.5 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, atitvarai) | Paprastasis remontas, priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 15 vnt.; 20 m; |  | 1,805 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 92,778 |
| 3.6. | JSG042, Josvainių mstl., Vienybės g. (4400-2083-4017) kapitalinis remontas, projektavimas, projekto ekspertizė, kokybės kontrolė | Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos | 6123322;489930- 6123452;490160 | 1400 m2 |  | 2,971 |
| 3.7. | JSG043, Josvainių mstl., Vyšnių g. (4400-2099-4994) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6124048;489182- 6124197;489398 | 1250 m2 |  | 3,001 |
| 3.8. | JSG032, Josvainių mstl., Labūnavos g. dalies (4400-2119-0798) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6123155;490072-6122910;490239 | 1100 m2 |  | 3,019 |
| 3.9. | JSG038, Josvainių mstl., Skroblų g. (4400-2072-4325) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6123512;489379-6123682;489661, 6123682;489661- 6123854;489945 | 3550 m2 |  | 3,137 |
| 3.10. | JSG023, Josvainių mstl., Alyvų g. (4400-2070-1984) kapitalinis remontas, projektavimas, projekto ekspertizė, kokybės kontrolė | Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos | 6124035;489615-6124199;489396 | 1400 m2 |  | 3,045 |
| 3.11. | JSG035, Josvainių mstl., Pakrantės g. (4400-2119-0821) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6122637;490156-6122305;489873 | 1950 m2 |  | 3,081 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 18,254 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 111,032 |
| 4. Kėdainių miesto seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės | 3233 m2 |  | 80,000 |
| 4.2. | KDG176, Keleriškių k., Jaunimo g. (4400-2566-6064) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6127154;494955- 6127510;494817 | 1885 m2 |  | 30,462 |
| 4.3. | KDG111, Kėdainių m. Statybininkų g. (4400-1574-0984) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6127377, 498930- 6127296, 499087 | 1146 m2 |  | 21,298 |
| 4.4. | KDG087, Kėdainių m., Pirmūnų g. (4400-1560-8270) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6127456;498972- 6127289;498888 | 1042 m2 |  | 17,822 |
| 4.5. | KDG114, Kėdainių m., Šermukšnių g. (4400-1574-1650) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6127458, 498975- 6127337, 499231 | 2265 m2 |  | 43,070 |
| 4.6. | KDG193 Privažiavimo kelias Kėdainių m. nuo J. Basanavičiaus gatvės | Paprastasis remontas | 6129288, 498734- 6129266, 498753 | 965 m2 |  | 18,514 |
| 4.7. | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, horizontalus ženklinimas) | Priežiūra, paprastasis remontas | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal eismo saugumo komisijos sprendimus | 80 vnt. 1000 m2 |  | 24,000 |
| 4.8. | Kryptinis perėjų apšvietimas | Paprastasis remontas | Kėdainių m. gatvės | 7 vnt. |  | 23,430 |
| 4.9. | Pėsčiųjų tilto per Nevėžio upę remontas | Paprastasis remontas | 6127195;498189-6127136;498236 | 75,2 m |  | 43,121 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 301,717 |
| 4.10. | KDG084, Kėdainių m., KDG084 Pergalės g. (4400-1589-8946) rekonstravimas, kokybės kontrolė ir techninė priežiūra | Rekonstravimas, Inžinerinės paslaugos | 6132641;498499- 6132939;498059 | 6135 m2 |  | 180,258 |
| 4.11. | KDG058, Kėdainių m., KDG058 Lakštingalų g. dalies (nuo J. Basanavičiaus g. iki Klevų g.) (4400-0730-2620) rekonstravimas, įrengiant šaligatvį, projektavimas, kelių saugumo auditas, projekto ekspertizė ir kokybės kontrolė | Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos | 6128383;498474- 6128517;498278 | 496 m2 |  | 74,311 |
| 4.12. | KDG128, Kėdainių m., Vasaros skg. (4400-1589-9104) rekonstravimas, kokybės kontrolė | Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos | 6127520;497917- 6127589;497771 | 1104 m2 |  | 79,428 |
| 4.13. | KDG185, Lipliūnų k., Dobilų g. (4400-2616-4770) projektavimas ir ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6130416;491784- 6130077;491581 | 1 vnt. |  | 4,260 |
| 4.14. | KDG164, Daumantų k., Daukšių g. (4400-4858-0921) projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6133343;496150- 6134054;496215 | 1 vnt. |  | 6,873 |
| 4.15. | KDG179, Keleriškių k., Smėlio g. projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6126463;495216- 6126505;494964 | 1 vnt. |  | 3,104 |
| 4.16. | KDG 199, Keleriškių k., pravažiavimo kelio tarp Smėlio g. ir kelio Nr. KD-35 (4400-5017-5790) projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6126705;495015- 6126551;495082 | 1 vnt. |  | 2,820 |
| 4.17. | KDG171, Kėbonių k., Paupio g. projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6130301;494679- 6130269;494900 | 1 vnt. |  | 2,868 |
| 4.18. | KDG095 Kėdainių m. Rasos g. (4400-1503-0876) rekonstravimas ir kokybės kontrolė | Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos | 6127246;497190-6126959;497303 | 630 m2 |  | 97,410 |
| 4.19. | KDG140, Kėdainių m., Žilvičių g. (4400-1589-9626) rekonstravimas, kokybės kontrolė ir techninė priežiūra | Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos | 6132664;498270- 6132936;498271 | 1861 m2 |  | 50,474 |
| 4.20. | KDG024, Kėdainių m., Draugystės g. (4400-1162-6536) rekonstravimas, kokybės kontrolė ir techninė priežiūra | Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos | 6132672;498078- 6132646;498395 | 2351 m2 |  | 50,560 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 552,366 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 854,083 |
| 5. Krakių seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 1290 m3 |  | 24,900 |
| 5.2. | KRG030, Meironiškių k., Žalioji g. (4400-2441-0704) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastas remontas | 6138629;481799- 6138479;481920 | 900m2 |  | 12,673 |
| 5.3. | KRG042 Plinkaigalio k., Alyvų g. (4400-2428-5158) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastas remontas | 6142068;478392- 6141871; 478416 | 990 m2 |  | 11,290 |
| 5.4. | KR-40, kelio Krakės-Norkūnai-Peštiniukai (4400-2673-8032) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastas remontas | 6140574;481701-6140566;481966 | 800 m2 |  | 9,445 |
| 5.5. | KRG006 Ažytėnų k., Miško g. (4400-2440-5943) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6147217;476345-6147119;476311 | 232 m2 |  | 2,997 |
| 5.6 | KRG010, Krakių mstl., Dariaus ir Girėno g. (4400-2429-3058) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6141879; 482459- 6141666; 482832 | 350 m2 |  | 12,063 |
| 5.7. | Seniūnijos keliai ir gatvės (ženklai, signaliniai stulpeliai, atitvarai ir t.t.) | Paprastasis remontas, priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 2 vnt.; 16 vnt.; 20 m |  | 6,000 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 79,368 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 79,368 |
| 6. Pelėdnagių seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 601 m3 |  | 11,600 |
| 6.2. | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 254 m2 |  | 5,400 |
| 6.3. | PLG019, Labūnavos k., Serbinų skg. (4400-4817-3592) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6117707;494178 6117590;494300 | 906 m2 |  | 16,845 |
| 6.4. | Seniūnijos keliai ir gatvės (sferiniai veidrodžiai, apsauginiai kelio atitvarai) | Paprastasis remontas, priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 3 vnt., 50 m |  | 2,150 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 35,995 |
| 6.5. | PLG056, Pelėdnagių k., Ateities g. (4400-2287-7349) rekonstravimas, kokybės kontrolė | Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos | 6123388;497560 6123335;497715 | 910 m2 |  | 75,400 |
| 6.6. | PLG077, Saviečių k., Mėklos g. (4400 2334 6647) rekonstravimas, kokybės kontrolė | Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos | 6115364;500420 6115124;500102 | 2664 m2 |  | 134,580 |
| 6.7. | PLG068, Pelėdnagių k, Parko g. (4400-2287-7560) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6123222;497543-6123183;497658 | 335 m2 |  | 2,770 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 212,75 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 248,745 |
| 7. Pernaravos seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 254 m3 |  | 4,900 |
| 7.2. | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 498 m2 |  | 10,189 |
| 7.3. | PR-21, kelio Pernarava-Pelutava (4400-2660-4804) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6125437;479181 – 6125444;479272 | 428 m2 |  | 6,701 |
| 7.4. | PRG002, Aukšdvario k., Liepų g. (4400-2451-3195) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6113460;473621- 6113396;473560 | 316 m2 |  | 5,889 |
| 7.5. | PRG019, Pelutavos k., Gėlių g. (4400-2451-3732) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6125492;479849- 6125543;478879 | 950 m2 |  | 10,005 |
| 7.6. | PR-15, kelio Pernarava-Blandžiai (4400-2510-8376) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6121504;476908 - 6121379;476894 6123080;476999 – 6123022;476994 | 1194 m2 |  | 19,295 |
| 7.7. | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai) | Paprastasis remontas, priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 4 vnt. |  | 0,900 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 57,879 |
| 7.8. | PRG020, Pelutavos k., Parko g. (4400-2451-3795) kapitalinio remonto projektavimas, projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6125019;479982-6125011;479863 | 380 m2 |  | 2,806 |
| 7.9. | PRG12, Langakių k., Vingio g. (4400-2451-3519) kapitalinio remonto projektavimas, projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6115099;473785- 6115041;473854 | 325 m2 |  | 2,777 |
| 7.10. | PR-35, pravažiavimo tarp Tvenkinio g. ir Langakių g. (4400-2660-7372) kapitalinio remonto projektavimas, projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6115002;473635- 6115010;473457 | 360 m2 |  | 2,880 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 8,463 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 66,342 |
| 8. Surviliškio seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 503 m3 |  | 9,700 |
| 8.2. | SRG028, Surviliškio mstl., Kaukalnių g. asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6141177;500543-6141199;500490 | 200 m2 |  | 3,770 |
| 8.3. | SRG026, Surviliškio mstl., Jogniškių g. ir SRG031, Pakruostėlės g. sankryžoje asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6146112;501800 6146096;501795 6146107;501789 | 150 m2 |  | 3,730 |
| 8.4. | Seniūnijos keliai ir gatvės (apsauginiai kelio atitvarai, signaliniai stulpeliai) | Paprastasis remontas, priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 40 m 12 vnt. |  | 2,000 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 19,200 |
| 8.5. | SRG029 Surviliškio mstl., Naujoji g. (4400-2444-1594) kapitalinis remontas ir kokybės kontrolė | Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos | 6146036;501940-6145976;501922 | 236 m2 |  | 8,930 |
| 8.6. | SRV-9 Surviliškio mstl. iš Liepupio g. privažiuojamasis kelias (4400-5188-4061) kapitalinis remontas ir kokybės kontrolė | Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos | 6146150;502066-6146114;502163 | 305 m2 |  | 18,100 |
| 8.7. | SRG027, Surviliškio mstl. Kalno g. (4400-2444-1594) kapitalinio remonto projektavimas ir darbai | Inžinerinės paslaugos | 6146182;502243-6146906;502584 | 2175 m2 |  | 4,482 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 31,512 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 50,712 |
| 9. Šėtos seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 700 m3 |  | 13,500 |
| 9.2. | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 502 m2 |  | 10,700 |
| 9.3. | STG020, Sangailų k., Sangailų g. (4400-2510-6392) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6130429;516241- 6130543;516041 | 1325 m2 |  | 18,901 |
| 9.4. | STG009, Pagirių mstl. Ramioji g. (4400-4858-3796) | Paprastasis remontas | 6136369;525645-6136526;525577 | 828 m2 |  | 16,403 |
| 9.5. | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, sferinis veidrodis) | Paprastasis remontas, priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 5 vnt. 1 vnt. |  | 2,597 |
| 9.6. | ST-7, kelio Čereliai-Vaiškoniai (4400-2611-8398) pralaidos remontas | Paprastasis remontas | 6136922;520410 | 12 m |  | 5,246 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 67,347 |
| 9.7. | STG033, Šėtos mstl., Sodžiaus g. (4400-2241-6837) kapitalinio remonto projektavimas ir ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6128035;516021-6128086;515860 | 680 m2 |  | 2,825 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 2,825 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 70,172 |
| 10. Truskavos seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 202 m2 |  | 4,300 |
| 10.2. | TRG017, Pavermenio kaimo Pašilėlės g. (4400-3007-0032) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6143194;514927-6143305;514952 | 587 m2 |  | 14,930 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 19,230 |
| 10.3. | TRG015, Pavermenio k. Likėnų g. (4400-2449-8835) kapitalinis remontas, kokybės kontrolė | Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos | 6143171;515437-6143305;514952 | 2442 m2 |  | 34,738 |
| 10.4. | TRG003, Okainių k., Beržų g. (4400-2443-2651) kapitalinio remonto projektavimas, projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6139287;515066-6139305;515066 | 740 m2 |  | 2,868 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 37,606 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 56,836 |
| 11. Vilainių seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 503 m3 |  | 9,700 |
| 11.2. | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) | Priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 700 m2 |  | 14,900 |
| 11.3. | VLG044, Stasinės k. Stasinės g. (4400-2291-7233) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6132058;508547-6132670;508793 | 2900 m2 |  | 43,320 |
| 11.4. | VLG046, Šventybrasčio k., Bažnyčios g. (4400-2279-3135) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6143222;503415-6142949;503176 | 1700 m2 |  | 25,581 |
| 11.5. | VLG081, Vilainių k., Sodų g. (4400-2279-0865) asfaltbetonio dangos atnaujinimas | Paprastasis remontas | 6129420;500249-6129529;499996 | 1655 m2 |  | 35,885 |
| 11.6. | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, apsauginiai kelio atitvarai, horizontalus ženklinimasgreičio mažinimo kalneliai) | Paprastasis remontas, priežiūra | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus | 8 vnt. 40 m; 32 m2 |  | 2,800 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 132,186 |
| 11.7. | VLG083, Vilainių k., Šiaurinė g. (4400-2279-0854) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6130545;500497-6130572;500363 | 540 m2 |  | 2,772 |
| 11.8. | VLG010, Aristavos k., Malčiaus g. (4400-2258-5797) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė | Inžinerinės paslaugos | 6128289;505826-6128197;506123 | 970 m2 |  | 2,920 |
| 11.9. | VLG022, Daukainių k., Daukainių g. (4400-2272-4758) kapitalinio remontas, projektavimas, projekto ekspertizė, kokybės kontrolė | Inžinerinės paslaugos | 6127334;506777-6127619;506895 | 950 m2 |  | 3,056 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 8,748 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 140,394 |
| 12. | Kelių ir gatvių inventorizacija | Inžinerinės paslaugos | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus |  | 78 vnt. | 13,000 |
| 13. | Kelių ir gatvių paprastojo remonto kokybės kontrolė | Inžinerinės paslaugos | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus |  | 16 vnt. | 3,000 |
| Viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  | 16,000 |
| 14. | Dalinis finansavimas Kėdainių m., Pramonės g. (4400-1182-9884), vedančiai į teritoriją, kurioje kuriamos darbo vietos, rekonstruoti | Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos | 6125758;498430-6124557;499914 |  |  | 60,000 |
| 15. | Dalinis finansavimas keliams su žvyro danga kapitališkai remontuoti: KDG185, Lipliūnų k., Dobilų g. (4400-2616-4770); KDG164 Daumantų k., Daukšių g. (4400-4858-0921) STG023, Šėtos mstl., Čeponiškių g. (4400-2251-0227); PLG049, Paobelio k., Obelies g. (4400-2403-8386); VLG080, Vilainių k., Rožių g. (4400-2279-0765); VLG075, Vilainių k., Ledų g. (4400-2279-0704); VLG070, Vilainių k., Beržų g. (4400-2287-7338); GDG004, Devynduonių k., Naujoji g. (4400-2452-6018) ; GDG016, Gudžiūnų mstl., Naujoji g. (4400-2106-8391); JSG042, Josvainių mstl., Vienybės g. (4400-2083-4017); JSG023, Josvainių mstl., Alyvų g. (4400-2070-1984) ; VLG022, Daukainių k., Daukainių g. (4400-2272-4758) | Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos | 6130416;491784- 6130077;491581 6133343;496150- 6134054;496215 6126636;516209- 6126549;516564 6125548;498294-6125680;498048 6130267;500528-6130317;500273 6130456;500315-6130418;500511 6130128;500405-6129963;500376 6154620;493280-6154844;493217 6152937;485448-6153009;485341 6137448;492514-6137613;492855 6124035;489615-6124199;489396 6127334;506777-6127619;506895 |  | 800 m2 1500 m2 685 m2 420 m2 390 m2 305 m2 255 m2 350 m2 250 m2 410 m2 420 m2 336 m2 | 338,437 |
| 16. | Dalinis finansavimas mėgėjų sodų teritorijoje esančios KDG164, Daumantų k., Daukšių g. (4400-4858-0921) | Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos | 6133343;496150- 6134054;496215 |  | 650 m2 | 14,4 |
| Viso turtui įsigyti: |  |  |  |  |  | 403,837 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 2 280,700 |
| Iš jų turtui įsigyti (> 58 %): |  |  |  |  |  | 1 329,900 |

__________________________________________