PAGE  






PRITARTA






Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 






2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-31
VšĮ  KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

1. TRUMPA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APŽVALGA

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC, Įstaiga) įsteigta 2005 m. kovo 2 dieną. VĮ Registrų centre įregistruoti įstatai, steigimo ir bendradarbiavimo sutartys bei gautas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas.

Įstaigos tikslai:

1.  Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas;

2.  Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto, kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis (toliau – Projektas) naudos gavimas;

3.  Sėkmingas Projekto  įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje, Projekto įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas, atliekų vežėjų ir sąvartynų operatorių parinkimas;

4.  Dalininkų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas ir atsakomybės už užduočių ir funkcijų įgyvendinimą perėmimas;

5.  Parama savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione.

Įstaiga, siekdama savo tikslų, dirba šiose veiklos srityse: 

1.  (EVRK) -38.21, 38.22, 38.11, 38.12) “Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas”; 

2.  (ERVK – 702200) “Konsultacinė verslo ir vadybinė veikla, apimanti: savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą; atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektų rengimą apskričių administracijoms ir savivaldybėms; atliekų surinkimo ir transportavimo sistemų planavimas ir organizavimas; atliekų apdorojimo ir šalinimo sistemų planavimas, organizavimas ir eksploatavimas; konkursų dokumentų rengimas, konkursų organizavimas ir sutarčių pasirašymas bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo srityje; duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas; dalininkų - savivaldybių administruojamose teritorijose renka atliekų tvarkymo įmokas iš atliekų turėtojų pagal kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą tvarką“.
3.  Kontroliuoja  sąvartynus ir atliekų perkrovimo stotis eksploatuojančių įstaigų veiklą, eksploatuoja tris stambių gabaritų ir pavojingų atliekų aikšteles. 

4.  Atlieka kitus darbus (užduotis), kuriuos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir pagal juose reglamentuotas veiklos sritis, paveda dalininkai. 

Viešosios įstaigos steigėjai yra šešios Kauno regiono savivaldybės ir UAB „Kauno švara“.

Įstatinį kapitalą sudaro savivaldybių piniginiai įnašai ir UAB „Kauno švara“ bei Kėdainių, Jonavos ir Kaišiadorių raj. savivaldybių turtiniai įnašai. Atskirų steigėjų piniginiai įnašai pateikti žemiau talpinamoje lentelėje. 
	
	
	 Piniginiai įnašai, Lt
	 Turtiniai įnašai, Lt
	Iš viso, Lt
	Iš viso %
	Dalininkų susirinkimas

Balsai / Atstovai

	

	Kauno miesto savivaldybė
	57.100
	
	57.100
	0,67%
	3
	1

	

	Kauno rajono savivaldybė
	12.800 
	
	12.800
	0,15 %
	1
	1

	

	Jonavos rajono savivaldybė

	8.100
	111.000
	119.100
	1,39%
	1
	1

	

	Kaišiadorių rajono savivaldybė

	6.000
	99.000
	105.000
	1,22%
	1
	1

	

	Kėdainių rajono savivaldybė

	10.100
	1.014.510
	1.024.610
	11,94%
	1
	1

	

	Raseinių rajono savivaldybė

	5.900
	
	5.900
	0,07%
	1
	1

	

	UAB „Kauno švara“


	
	7.258.000
	7.258.000
	84,57%
	1
	1

	
	Iš viso:
	100.000
	8.482.510
	8.582.510
	100%
	9
	7



Įstaigos dalininkai ir įnašai per 2013 m. nesikeitė.

Įstaiga turi šiuos valdymo organus:

· visuotinis dalininkų susirinkimas;
· valdyba;
· įstaigos vadovas.
Visuotinis dalininkų susirinkimas – aukščiausias Įstaigos valdymo organas. Jam atstovauja savivaldybių paskirti atstovai. Visuotinis dalininkų susirinkimas vykdo Įstatuose nurodytas funkcijas.

Valdyba – Įstaigos kolegialus valdymo organas, kurią sudaro 10 narių.
Įstaigos vadovas. Nuo 2009 m. balandžio 20 d. įstaigai vadovauja direktorius Kęstutis Balčiūnas.
2. ĮSTAIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS

2013 m. pagrindiniai Įstaigos tikslai buvo:
1. Lapių ir Zabieliškio sąvartynus bei atliekų priėmimo aikšteles su perkrovimo stotimis eksploatuojančių įstaigų veiklos priežiūra;

2. 58 uždarytų sąvartynų teritorijos priežiūra (aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas);

3. Dviejų APA Kauno m. ir vienos APA Kėdainių m. eksploatavimas;
4. Dviejų investicinių projektų: „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ ir „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas.
5. Kauno RATC projektų: „Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone projektavimo ir statybos darbai“, „Kelio į Lapių regioninį sąvartyną remonto darbai“ užbaigimas.
6. Bendradarbiavimas su Kauno regiono savivaldybėmis atstovaujant ir sprendžiant aplinkosauginius klausimus.
7. Kitų Kauno RATC dalininkų funkcijų ir užduočių vykdymas.

Detalesnis pagrindinių Įstaigos tikslų aprašymas.
Lapių ir Zabieliškio sąvartynus bei atliekų priėmimo aikšteles su perkrovimo stotimis eksploatuojančių įstaigų veiklos priežiūra. Šiuo metu Kauno regione surinktos komunalinės atliekos yra šalinamos dviejuose ES ir LR aplinkosauginius standartus atitinkančiuose Lapių (Kauno r.) ir Zabieliškio (Kėdainių r.) regioniniuose sąvartynuose. Šie sąvartynai buvo rekonstruoti įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas". 
Kauno miesto ir rajono bei Kėdainių rajono atliekos vežamos tiesiai į sąvartynus, o Jonavos, Raseinių ir Kaišiadorių rajonų atliekos pirmiausiai keliauja į šiuose rajonuose įrengtas atliekų perkrovimo stotis, iš kurių supresuotos atliekos vežamos į regioninius sąvartynus.
	Eil. Nr.
	Sąvartyno pavadinimas
	Eksploatuojanti įmonė
	Patalpinta atliekų, t

	1.
	Lapių regioninis sąvartynas
	UAB „Kauno švara“
	170.364,45

	2.
	Zabieliškio regioninis sąvartynas
	UAB „Skongalis“
	42.566,45

	
	Iš viso:
	
	212.930,90

	

	Eil. Nr.
	Atliekų perkrovimo stotis

	Eksploatuojanti įmonė
	Pervežtas atliekų kiekis, t

	1.
	Jonavos atliekų perkrovimo stotis
	UAB „Kauno švara“
	6.917,53

	2.
	Raseinių atliekų perkrovimo stotis
	UAB „Kauno švara“
	11.672,30

	3.
	Kaišiadorių atliekų perkrovimo stotis
	UAB „Kauno švara“
	7.292,72

	
	Iš viso:
	
	25.882,55


58 uždarytų sąvartynų teritorijos priežiūra (aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas). Įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas", buvo uždaryti 58 Kauno regione esantys sąvartynai. Kauno RATC vykdo šių sąvartynų aplinkos tvarkymą ir žolės pjovimą. Informacija apie per 2013 m. sutvarkytus plotus pateikiama žemiau talpinamoje lentelėje.  

	 

Rajonas
	Žolės pjovimas
	Teritorijos tvarkymas

	
	Sąvartynų    plotas (ha)
	Nušienautas    plotas (ha)
	Sumokėta, Lt
	Surinkta atliekų (t)
	Sumokėta, Lt

	Kauno 
	18,29
	13,70
	9.453,00
	0
	 

	Kaišiadorių
	16,98
	16,60
	9.130,00
	0
	

	Kėdainių
	48,42
	46,65
	32.188,50
	0
	 

	Jonavos 
	27,39
	26,75
	18.457,50
	0
	 

	Raseinių
	29,11
	28,30
	15.848,00
	0
	

	Iš viso:
	140,19
	132,00
	85.077,00
	0
	0


Atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimas.
Atliekų, surinktų atliekų priėmimo aikštelėse kiekiai, perduoti atliekų tvarkytojams per 2013 m.
	Eil. Nr.
	Atliekos pavadinimas
	Nemajūnų g., Kauno 
	Raudondvario g., Kauno
	Kėdainių
	Jonavos
	Raseinių 
	Kaišiadorių 
	Iš viso

	1
	Naudotos padangos (t)
	58,97
	76,05
	77,16
	127,98
	35,34
	50,54
	426,05

	2
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos(t)
	132,48
	237,08
	69,04
	399,56
	144,16
	63,08
	1.045,40

	3
	Didžiosios atliekos (t)
	46,90
	37,62
	28,58
	469,68
	51,02
	56,55
	690,34

	4
	Pavojingos (t)
	1,88
	1,44
	2,08
	0,91
	6,92
	27,21
	40,42

	5
	Elektronika (t)
	4,43
	5,01
	4,85
	1,26
	0,80
	3,89
	20,24

	6
	Biodegraduojančios (t)
	 
	 
	 
	3,48
	0,55
	 
	4,03

	 
	Iš viso:
	244,65
	357,19
	181,71
	1.002,87
	238,79
	201,26
	2.226,48


Projekto „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimas. 2013 m. buvo vykdomi 5 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų bei 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos ir projektavimo darbai bei teikiamos projekto administravimo ir  techninės priežiūros paslaugos. 
2013 m. buvo vykdomi statybos darbai sekančiuose objektuose:

1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse:

1.1. Kuršių g. 9E, Kaune – atlikta 86,42 % sutartyje numatytų darbų;

1.2. Vandžiogalos g. 92B, Kaune – atlikta 40,58 % darbų;
1.3. Palemono g. 12E, Kaune – atlikta 24,34 % darbų.
2. Žaliųjų atliekų kompostavimo (Juozapavos k., Kauno raj.) aikštelėje – atlikta 45,68 % darbų. 
Taip pat parengti techniniai ir darbo projektai Darbininkų g., Jonavoje didelių gabaritų surinkimo ir Nemajūnų g. 15A, Kaune žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėms statybos leidimams gauti. Kuršių g. 9E didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelės statybos darbai eina į pabaigą, rengiama dokumentacija ir vykdoma statinio pridavimo eksploatacijai procedūra. 

Projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas. 2012-05-15 Kauno RATC paskelbė Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų viešąjį pirkimą Atviro konkurso būdu.
2013-12-13 pasirašyta Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos Rangos sutartis.

Vykdant projektą 2012-11-09 pasirašyta projekto administravimo ir konsultavimo sutartis su konkurso laimėtoju UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ bei 2012-11-09 pasirašyta projekto audito paslaugų sutartis su konkurso laimėtoju UAB „Gaudera“. Sutartys vykdomos atsižvengiant į sutarčių nuostatas.

Įvykdyta teritorijos prie Ateities pl. 49, Kaune Detalaus plano (toliau – DP) parengimo procedūra. 2014-01 numatoma sklypo Ateities pl. 51b registracija Kauno RATC vardu, pasirašant panaudos sutartį.

Įgyvendinant sutartį „Konteineriai namudiniam kompostavimui“ buvo nupirkta 30.000 vnt. konteinerių. Konteineriai dalinami gyventojams pasirašant panaudos sutartis. Iki 2014-01-01 išdalinta 24.820  vnt. (t.y. 82,73 % visų konteinerių kiekio).
Pagal projekto įgyvendinimo veiklos grafiką numatyta, kad 2014 m. bus reikalinga įsigyti Techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugas (sąlygos pradėtos ruošti nuo rangos sutarties pasirašymo momento), taip pat Kauno MBA bei Kėdainių MAR įrenginių operavimo paslaugas (planuojamas pirkimas 2014-2015 m.). 
Gerinant Lapių regioninio sąvartyno infrastruktūrą 2012 m. pradėti Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone įrengimo darbai ir Kelio į Lapių regioninį sąvartyną remonto darbai. 
Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone įrengimas. Projektas buvo suskirstytas į dvi dalis: vamzdyno tiesimą ir siurblinės statymą. Iki 2012 m. pabaigos buvo gautas vamzdyno tiesimo projekto statybos leidimas ir nutiesta  9098 m iš 9237 m (98,5%) linijos bei parengtas siurblinės projektas. Įvykdyta 82,7% sutarties darbų.  Likusi dalis darbų baigta 2013 m. Rangos darbus vykdė UAB „Rusnė“, bendra atliktų statybos darbų vertė – 2.661.583,48 Lt, kuri buvo apmokėta iš Kauno RATC nuosavų lėšų. Filtrato išleidimo trasa įvesta į eksploataciją š.m. rugsėjo 30 d.

Lapių regioninio sąvartyno privažiavimo kelio remontas. Sutartis su rangovu (UAB „Autokausta“) pasirašyta 2012-12-07. Darbai sėkmingai atlikti 2013 m. Bendra atliktų statybos darbų vertė – 447.607,01 Lt, kuri buvo apmokėta iš Kauno RATC nuosavų lėšų. Pradėta eksploatuoti š.m. birželio 7 d.
3. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO KLAUSIMŲ SPRENDIMAS
Kauno RATC  ir 2013 metų pradžioje ir pabaigoje dirbo septyniolika darbuotojų:

direktorius, du projektų vadovai, finansininkė, administratorė, apskaitininkė, techninis inžinierius, projektų vadovo asistentė, elektrikas, dvi Lapių sąvartyno apskaitininkės-operatorės, du Zabieliškio sąvartyno apskaitininkai-operatoriai ir po vieną operatorių Kėdainių bei dviejose Kauno (Nemajūnų g. ir Raudondvario pl.) atliekų priėmimo aikštelėse, viena darbuotoja nuo 2011m. išleista vaiko priežiūros atostogų.
Kauno RATC veikla buvo finansuojama vadovaujantis 2013 m. vasario 26 d. Valdybos posėdyje suderinta ir 2013-02-26 d. Kauno RATC direktoriaus įsakymu Nr. 13-12 patvirtinta 2013 m. išlaidų sąmata. 2013 metams iš viso buvo numatyta 14,143 mln. Lt išlaidų, faktiškai išleista 11,694 mln. Lt.
Įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose 2013-12-31 dieną buvo – 880.463,10 Lt, įstaigos kasoje – 1.819,11 Lt. 
3.1. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai
Per 2013 m.  gauta pajamų už 10.863.895,84 Lt. Tame skaičiuje:

· Lapių sąvartyno „vartų“ mokesčio – 8.364.894,50 Lt, 

· už atliekų priėmimą į Zabieliškio sąvartyną – 2.090.012,92 Lt, 

· pajamos nuo elektros ir šilumos energijos pardavimo iš Lapių s. II ir III kaupimo laukų biodujų – 397.732,35 Lt,

· palūkanos už banke laikomus terminuotus indėlius ar lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose – 952,87 Lt,

· už antrinių žaliavų pardavimą – 7.170,07 Lt,

· už APA eksploatavimą – 3.000,- Lt.

· Netipinės veiklos pajamos – 133,20 Lt.
2013 m. įstaigos veikos rezultatas – 523.319,- Lt pelnas.

3.2. 2013 m. išlaidų sąmatos vykdymas
	Eil.
	Išlaidų pavadinimas
	Patvirtinta 2013 m.
	Faktiškai patirta

	Nr.
	 
	išlaidų sąmata, Lt
	 išlaidų 2013 m., Lt

	1+2
	Darbo užmokesčio fondas iš viso
	662.821,00
	561.208,41

	3
	Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)
	38.914,00
	29.377,26

	4
	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanc. ir kt. ūkinės išl.)
	120.120,00
	38.852,54

	5
	Transporto išlaikymo išlaidos (Autom.lizingas, eksploat.išlaidos-degalai, tepalai, draudimas 
	35.320,00
	24.560,03

	6
	Banko paskolos ir palūkanų mokėjimas
	1.966.152,00
	1.913.427,38

	7
	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.
	15.000,00
	3.654,05

	8
	Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas 
	10.000,00
	6.800,00

	9
	Darbuotojų mokymai ir seminarai 
	15.000,00
	5.433,61

	10
	Darbuotojų  komandiruotės
	10.000,00
	9.985,00

	11
	Reprezentacinės išlaidos
	6.000,00
	1.184,70

	12
	KRATC nario mokestis Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai
	5.000,00
	5.000,00

	13
	Pelno mokestis už 2012 m.
	140.000,00
	119.676,00

	14
	Visuomenės informavimo ir švietimo programa
	27.640,00
	19.975,07

	15
	Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas
	140.000,00
	130.196,10

	16
	Zabieliškio sąvartyno išplėtimo planavimas, poveikio aplinkai vertinimas
	30.000,00
	0

	17
	Kauno reg.ir Kauno m., Kauno , Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių r. atliekų tvarkymo plano atnaujinimas
	120.000,00
	0

	18
	Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)
	86.820,00
	65.752,22

	19
	Lapių s. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas (429,82 m3)
	145.668,00
	140.551,36

	20
	Projektas "Kauno regiono  didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas"
	1.132.150,00
	151.112,55

	21
	Projektas "Kauno reg.komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" (Bioskaidžių atliekų tvarkymas)
	99.444,00
	70.000,00

	22
	Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)
	100.000,00
	85.077,00

	23
	Atliekų priėmimo aikštelių išlaikymo išlaidos
	1.555.825,00
	1.137.833,91

	24
	Sąvartynų eksploatavimo išlaidos
	5.067.552,00
	4.836.248,42

	25
	Lėšos Lapių seniūnijos ir Zabieliškio km. bendruomenių projektų vykdymui
	212.318,00
	0,00

	27
	Teisinės paslaugos (konsultacijos, pagalba rengiant sutartis ir pan.)
	35.000,00
	35.000,00

	28
	Direktoriaus rezervas 
	35.000,00
	6.000,00

	30
	Planuojami nauji investiciniai projektai:
	 
	 

	 
	Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remontas
	447.607,00
	447.607,00

	 
	Trasos įrengimas filtrato tiekimui į Domeikavos nuotekų tinklą 
	472.141,00
	458.724,48

	 
	Trasos įrengimo filtrato tiekimui į Domeikavos nuotekų tinklą statybų techninė priežiūra 
	25.000,00
	11.745,60

	31
	Projekto "KRAT sistemos sukūrimas" LR valstybės kontrolės pripažintų netinkamų išlaidų
	56.200,00
	49.489,18

	32
	Atidėjimai Lapių ir Zabieliškio sąvartynų uždarymui 
	1.330.000,00
	1.330.000,00

	 
	Iš viso:
	14.142.692,00
	11.694.471,87


Įstaigos direktoriui darbo užmokestį nustato visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos 2007-12-11 d. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas 39 BMA dydžio mėnesinis ir iki šiol jis nebuvo keistas. Per 2013 m. premijų ir kitų išmokų vadovui nebuvo mokėta.
Išlaidų Kauno RATC kolegialiam organui - Valdybai – darbo užmokesčio forma ar kitomis išmokomis nebuvo. Išlaidų išmokoms su Kauno RATC dalininkais susijusiems asmenims taip pat nebuvo.

4. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS

Likutinė ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertė 2013-01-01 buvo 79.847.892,88 Lt.
Iš viso per 2013 m. naujai įsigyto ilgalaikio turto vertė sudaro 3.129.699,14 Lt. 
	Eil.Nr.
	Ilgalaikio turto (grupės) pavadinimas
	Suma, Lt

	1.
	Įstaigos internetinės svetainė
	2.800,00

	2.
	Kelio į Lapių sąvartyną remontas          
	447.607,01

	3.
	Lapių. s. filtrato išleidimo trasos įrengimas (6 turto vienetai)    
	2.674.882,13

	4.
	Kasos aparatas Zabieliškio sąvartynui
	1000,00

	5.
	Informacinės nuorodos dvipusės (2 vnt.)
	1.760,00

	6.
	Informacinės nuorodos vienpusės (3 vnt.)
	1.650,00

	
	Iš viso:
	3.129.699,14


Likutinė ilgalaikio turto vertė 2013 m. gruodžio 31 d. – 75.315.600,- Lt. Tame skaičiuje įvertintas ir 2012 m. sumokėto avanso rangovui už statomą ilgalaikį turtą  pagal sutartį „5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione projektavimas ir statyba“ nepanaudotas likutis. 
Per 2013 m. perleisto turto nebuvo.
5. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI 2014 METAMS
Pagrindiniai numatomi 2014 metų darbai
1. Projektų įgyvendinimas:
1.1. Projektas „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“: 
· Statybos darbų pradžia;
· ilgalaikės banko paskolos paėmimas MBA įrenginių statybos, rekonstravimo ir remonto darbų Kauno RATC daliai finansuoti;
· likutinių konteinerių namudiniam kompostavimui gyventojams dalinimas;
· Techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugų pirkimas;
· Kauno MBA bei Kėdainių MAR įrenginių operavimo paslaugų pirkimas.

1.2. Projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“: 
· 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione statybos darbų vykdymas, techninė priežiūra;
· projekto administravimas;

· taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų gavimas;

· 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių eksploatavimas.
1.3 Zabieliškio regioninio sąvartyno plėtra.
· Zabieliškio regioninio sąvartyno plėtros projektavimo darbų pirkimas;

· Sąvartyno išplėtimo, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės išplėtimo, dujų surinkimo sąvartyne sistemos projektavimas. 

2. Kauno RATC pastatytų objektų priežiūra ir kontrolė:

· Lapių regioninio sąvartyno „vartų“ ir eksploatavimo kontrolė;
· Zabieliškio regioninio sąvartyno „vartų“ ir eksploatavimo kontrolė;
· trijų atliekų priėmimo aikštelių su perkrovimo stotimis (Kaišiadorių r.-1, Jonavos r.-1 ir Raseinių r.-1) eksploatavimo  kontrolė;
· trijų atliekų priėmimo aikštelių (Kauno m.-2 ir Kėdainių m.-1) eksploatavimas;
· 2014 m. planuojamų pastatyti penkių atliekų priėmimo aikštelių ir 2 kompostavimo aikštelių eksploatacijos pradžia. 

3. Kitų Kauno RATC dalininkų pavestų darbų ir funkcijų vykdymas.
PAGE  
7

