9

[image: image1.wmf]
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai 

FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA

2014 m. vasario 20 d. Nr. K7-1/1
Kėdainiai

Audito metu vertinome Savivaldybės administracijos 2013 metų ataskaitos apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (forma Nr. 2) duomenis, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimą teisės aktų nustatytiems tikslams per 2013 metus. 

Vadovybės atsakomybė 
Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už ataskaitų parengimą ir pateikimą, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimą teisės aktų nustatytiems tikslams. 

Auditoriaus atsakomybė 
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl ataskaitų duomenų bei Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo teisės aktų nustatytiems tikslams. 

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo teisės aktų nustatytiems tikslams. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Savivaldybės administracijos apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, ataskaitų parengimo ir pateikimo, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo teisės aktų nustatytiems tikslams vertinimus. Tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti. 

Besąlyginė nuomonė dėl 2013 metų ataskaitos apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitos duomenų. 
Mūsų nuomone, Savivaldybės administracijos 2013 metų ataskaita apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo    2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą. 

Besąlyginė nuomonė dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo teisės aktų nustatytiems tikslams 
Mūsų nuomone, Savivaldybės administracija visais reikšmingais atžvilgiais 2013 metais Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas naudojo teisės aktų nustatytiems tikslams. 

Finansinio (teisėtumo) audito išvada pateikta kartu su audito ataskaita.
Savivaldybės kontrolierė



Zita Valiauskienė
[image: image2.wmf]
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO

A T A S K A I T A

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ APSKAITOS IR PANAUDOJIMO AUDITO REZULTATŲ

2014 m. vasario 19  d. Nr.K7-1 

Kėdainiai 

Auditas atliktas, vykdant

Savivaldybės kontrolierės  Zitos Valiauskienės
2014-01-10 įsakymą Nr. K1-2
Auditą atliko:

Vyr. specialistė Rūta Lukoševičienė

Vyr. specialistė Vilma Unikienė

Su audito ataskaita galima susipažinti

Kėdainių rajono savivaldybės  interneto puslapyje

adresu www.kedainiai.lt
             TURINYS

ĮŽANGA






3

AUDITO APIMTIS IR METODAI 



3
AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
5

             ĮŽANGA

Audito tikslas - įvertinti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo teisėtumą, įvertinti ar Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos Kėdainių rajono savivaldybei, buvo panaudotos pagal paskirtį bei pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2013 metų ataskaitų tikrumo ir teisėtumo bei lėšų panaudojimo pagal paskirtį.
Audituojamas objektas – lėšos skirtos Kėdainių rajono savivaldybei iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, pagal sudarytas finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
.

Audituojamas subjektas – Kėdainių rajono savivaldybė (toliau – savivaldybė), adresas: J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. Identifikavimo kodas – 188768545. Audituojamu laikotarpiu savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Romualdas Gailiūnas.  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kėdainių rajono savivaldybei, apskaitą tvarko Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Volkovaitė.

Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.

Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus pareiškiama audito išvadoje.
             AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu vertintas ūkinių operacijų registravimas apskaitoje pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir audituotos Savivaldybės administracijos sudarytos ataskaitos:

· 2013 metų ataskaita apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus
; 
· Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2)
.
Pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintą 2013 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos sąmatą (patikslintą), Kėdainių rajono savivaldybei iš viso buvo numatyta 4 141 400 Lt asignavimų reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti bei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (detaliau žiūrėti Ataskaitos priede). Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracija pasirašė šias finansavimo sutartis:
· 2013-05-14 finansavimo sutartis Nr. S-308/VP -354 (2013-11-08 susitarimas            Nr. 1/VP -648 prie finansavimo sutarties Nr. S -308) sutarties vertė 3 300 900 Lt;

· 2013-06-06 finansavimo sutartis Nr. S-431/VP -431 (2013-11-08 susitarimas            Nr. 1/VP -649 prie finansavimo sutartis Nr. S-431; 2013-12-31 susitarimas Nr.2/VP -720 prie finansavimo sutarties Nr. S -431) sutarties vertė 840 500 Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus
. Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad sudarytos sutartys ir audituojamo subjekto gautos lėšos naudojamos teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių, išskyrus gautas lėšas ir jų panaudojimą.
Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta: audituojamo subjekto veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės aplinkos tyrimas, nustatant reikšmingą iškraipymo riziką; tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra; ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros (pagrindinės audito procedūros). Audito įrodymai buvo renkami taikant skaičiavimo (dokumentų ir apskaitos įrašų aritmetinio tikslumo patikrinimas), patikrinimo (įrašų, dokumentų tikriniams), paklausimo (pokalbis su skyriaus darbuotojais) ir analitines (finansinių ir nefinansinių duomenų analizė) audito procedūras. Vadovautasi nuostata, kad audituojamas subjektas pateikė išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. 
             AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2013 metais pirmą kartą atliko Kėdainių rajono savivaldybei 2013 metams skirtų lėšų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos panaudojimo finansinį (teisėtumo) auditą. Šių lėšų panaudojimą 2008-2012 metais vertino Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius. Atlikdamas auditus Centralizuotas vidaus audito skyrius nenustatė reikšmingų neatitikimų, klaidų, pažeidimų, todėl galima daryti išvadą, kad rizika, dėl šių lėšų panaudojimo, yra minimali. 
Pagal Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitos duomenis asignavimų planas (patikslintas) iš Kelių priežiūros ir plėtros programos – 4 141 400 Lt, gauti asignavimai  – 4 141 328   Lt, kasinės išlaidos – 4 141 328 Lt. 2013 metais darbų (paslaugų) faktiškai atlikta už 4 141 328 Lt, iš jų 2 547 884 išlaidoms, 1 593 444 Lt sandoriams su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu. Asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) neįgyvendintas 72 Lt (detaliau žiūrėti Ataskaitos priede Nr.1). Atrankos būdu patikrinus pirminių ūkinių operacijų atvaizdavimą buhalterinėje apskaitoje bei metinėse ataskaitose – neatitikimų nepastebėta. 
Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų, galinčių daryti įtaką 2013 metų  ataskaitai apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitai, nenustatyta. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2013 metų parengtos ataskaitos pagal teisės aktų reikalavimus ir visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo visus atliktus darbus ir lėšų panaudojimą.
Atsižvelgiant į audito metu atliktas procedūras, nustatyta, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje vidaus kontrolės sistema  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų srityje sukurta taip, kad užtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemą. Vidaus kontrolės sistema veikia patikimai, išskyrus nereikšmingas išimtis, todėl vertinama kaip gera.

Pastebėjimai dėl audito metu nustatytų dalykų, neturėjusių įtakos Kontrolės ir audito tarnybos nuomonei, ir rekomendacijos Savivaldybės administracijai pateikti 2014-02-20  raštu Nr.K5-4  „Dėl atlikto kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo audito“.                       
Savivaldybės kontrolierė




Zita Valiauskienė
Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos  

„Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos

lėšų apskaitos ir panaudojimo audito 

rezultatų“

Priedas Nr.1
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas 
	Numatytos lėšos 
Tarybos sprendimais bei pasirašytomis 
finansavimo sutartimis
(Lt)
	Panaudotos lėšos (Lt)

	Skirtumas

	
	
	
	
	(Lt)

	1.
	Dotnuvos seniūnija
	289.750,96
	289.750,91
	0,05

	1.1
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideriavimas)
	36.364,0
	36.363,95
	0,05

	1.2
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – paprastasis remontas  (atskirų kelio ruožų žvyravimas)
	14.000,0
	14.000,0
	0,0

	1.3
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas)
	78.650,33
	78.455,15
	195,18

	1.4
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – paprastasis remontas (dangos atnaujinimas)
	98.154,49
	98.349,67
	-195,18

	1.5
	Akademijos miestelio  Instituto al. šaligatvis – paprastasis remontas
	13.980,08
	13.980,08
	0,0

	1.6
	Kelio ženklų pastatymas
	3.984,06
	3.984,06
	0,0

	1.7
	Dotnuvos mstl. Vytauto g. šaligatvis – paprastasis  remontas 
	44.618,0
	44.618,0
	0,0

	2.
	Gudžiūnų seniūnija
	153703,48
	153.703,51
	-0,03

	2.1
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideriavimas)
	6.450,0
	6.450,0
	0,0

	2.2
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – paprastasis remontas  (atskirų kelio ruožų žvyravimas)
	20.191,82
	20.191,82
	0,0

	2.3
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas)
	35.234,18
	35.234,21
	-0,03

	2.4
	Kelio ženklų pastatymas – eismo saugumo priemonės
	2.350,54
	2.350,54
	0,0

	2.5
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – paprastasis remontas (dangos atnaujinimas)
	57.772,96
	57.772,96
	0,0

	2.6
	Gudžiūnų mstl. Sodo g. - rekonstrukcija
	31.703,98
	31.703,98
	0,0

	3.
	Josvainių seniūnija
	237.287,0
	237.286,97
	0,03

	3.1
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideriavimas)
	33.363,0
	33.362,98
	0,02

	3.2
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra  (greideriavimas, žvyravimas išdaužų vietose)
	13.500,0
	13.500,0
	0,0

	3.3
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas)
	36.744,0
	36.744,0
	0,0

	3.4
	Josvainių mstl. Labūnavos g. - rekonstrukcija
	153.680,0
	153.679,99
	0,01

	4.
	Kėdainių miesto seniūnija
	1274752,4
	1.274.721,82
	30,58

	4.1
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideriavimas)
	27.470,0
	27.469,95
	0,05

	4.2
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – paprastasis remontas  (atskirų kelio ruožų žvyravimas)
	30.000,0
	30.000,0
	0,0

	4.3
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – paprastasis remontas 
	268.617,37
	268.617,37
	0,0

	4.4
	Miesto gatvių horizontalus ženklinimas  – eismo saugumo priemonės
	9.999,44
	9.999,44
	0,0

	4.5
	Seniūnijos  keliai ir gatvės  su asfaltbetonio trinkelių, akmens  grindinio danga – priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas )
	344.508,65
	344.508,65
	0,0

	4.6
	Miesto gatvių priežiūra žiemą - priežiūra
	219.719,53
	219.689,0
	30,53

	4.7
	Miesto gatvių (Žydų, Babėnų kvartalo) – inžinerinės paslaugos (techninio projekto ekspertizė)
	3.856,66
	3.856,66
	0,0

	4.8
	Miesto Gegučių g. -  rekonstrukcija
	205.000,0
	205.000,0
	0,0

	4.9
	Miesto Gegučių g. – inžinerinės paslaugos (rekonstrukcijos techninė priežiūra)
	7.350,0
	7.350,0
	0,0

	4.10
	Miesto Gegučių g. – inžinerinės paslaugos  ( rekonstrukcijos techninio projekto priežiūra)
	5.540,0
	5.540,0
	0,0

	4.11
	Miesto Šėtos g.  – paprastasis remontas (asfaltbetonio dangos  atnaujinimas)
	112.791,87
	112.791,87
	0,0

	4.12
	Miesto Vilniaus g. – paprastasis remontas  ( asfaltbetonio dangos atnaujinimas)
	39.898,88
	39.898,88
	0,0

	5.
	Krakių seniūnija
	224.821,36
	224.821,33
	0,03

	5.1
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideravimas)
	35.288,0
	35.287,97
	0,03

	5.2
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – paprastasis remontas  (atskirų kelio ruožų žvyravimas)
	17.000,0
	17.000,0
	0,0

	5.3
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – paprastasis remontas (dangos  atnaujinimas)
	163.151,96
	169.610,0
	-6458,04

	5.4
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – paprastasis remontas (pralaidos remontas)
	6.458,04
	0,0
	6458,04

	5.5
	Kelio ženklų pastatymas –eismo saugumo priemonės 
	2.923,36
	2.923,36
	0,0

	6.
	Pelėdnagių seniūnija
	307.789,99
	307.790,0
	0,03

	6.1
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideravimas)
	4.276,0
	4.276,0
	0,0

	6.2
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – paprastasis remontas  (atskirų kelio ruožų žvyravimas)
	40.000,0
	40.000,0
	0,0

	6.3
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas)
	38.595,11
	38.595,11
	0,0

	6.4
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – paprastasis remontas (dangos  atnaujinimas)
	45.138,8
	45.138,8
	0,0

	6.5
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – rekonstrukcija
	178.010,82
	178.010,79
	0,03

	6.6
	Kelio ženklų pastatymas –eismo saugumo priemonės 
	1.769,26
	1.769,26
	0,0

	7.
	Pernaravos seniūnija
	123.421,0
	123.422,0
	-1,0

	7.1
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideravimas)
	30.546,0
	30.673,0
	-127,0

	7.2
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – paprastasis remontas  (atskirų kelio ruožų žvyravimas)
	8.821,0
	8.821,0
	0,0

	7.3
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideravimas, žvyravimas išdaužų  vietose)
	11.179,0
	11.179,0
	0,0

	7.4
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas)
	24.380,51
	24.254,0
	126,51

	7.5
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – paprastasis remontas (dangos  atnaujinimas)
	48.494,49
	48.495,0
	-0,51

	8.
	Surviliškio seniūnija
	122.258,68
	122.258,68
	0,0

	8.1
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideravimas)
	14.738,0
	14.738,0
	0,0

	8.2
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideravimas, žvyravimas išdaužų  vietose)
	20.000,0
	20.000,0
	0,0


	8.3
	Sirutiškio kaimo Žemaičių g. – rekonstrukcija ( parengti  techninį darbo projektą)
	86.486,13
	86.486,13
	0,0

	8.4
	Kelio ženklų pastatymas – eismo saugumo priemonės 
	1.034,55
	1.034,55
	0,0

	9.
	Šėtos seniūnija
	136.434,0
	136.434,0
	0,0

	9.1
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideravimas)
	22.160,0
	22.160,0
	0,0

	9.2
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – paprastasis remontas  (atskirų kelio ruožų žvyravimas)
	22.464,0
	22.464,0
	0,0

	9.3
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas)
	14.880,2
	14.880,2
	0,0

	9.4
	Šėtos mstl. Žilvyčių g. – rekonstrukcija
	76.929,8
	76.929,8
	0,0

	10.
	Truskavos seniūnija
	111.487,0
	111.487,0
	0,0

	10.1
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideravimas)
	16.787,0
	16.787,0
	0,0

	10.2
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – paprastasis remontas (atskirų kelio ruožų žvyravimas)
	15.057,01
	15.057,01
	0,0

	10.3
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas)
	22.934,33
	22.934,33
	0,0

	10.4
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – paprastasis remontas 
	56.708,66
	56.708,66
	0,0

	11.
	Vilainių seniūnija
	243.949,0
	243.949,63
	0,63

	11.1
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideravimas)
	39.996,0
	39.996,0
	0,0

	11.2
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas)
	66.856,36
	66.857,0
	0,64

	11.3
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideravimas, žvyravimas išdaužų  vietose)
	33.828,63
	33.828,63
	0,0

	11.4
	 Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – paprastasis remontas (dangos  atnaujinimas)
	103.268,01
	103.268,0
	-0,01

	12.
	Laboratoriniai kokybės  kontrolės darbai – inžinerinės paslaugos  (gatvės pagal sąrašą)
	8.799,0
	8.795,26
	3,74

	13.
	Kelių ir gatvių inventorizacija – inžinerinės paslaugos  (gatvės pagal sąrašą)
	25.000,0
	25.000,0
	0,0

	14.
	Informacinių, kelio ženklų pastatymo darbai – eismo saugumo priemonės (gatvės pagal sąrašą)
	41.446,13
	41.446,23
	0,1

	
	Viso pagal sutartį Nr.S-308/VP-354
	3.300.900,0
	3.300.867,4
	32,61

	15.
	Surviliškio seniūnijos  Užupės kaimo Liaudies gatvės, kuri jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 2020 Lažai-Užupė, rekonstrukcija įrengiant bituminę dangą
	829.827,0
	829.787,90
	39,1

	15.1
	Surviliškio seniūnijos  Užupės kaimo Liaudies gatvės, kuri jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 2020 Lažai-Užupė, rekonstrukcijos techninė priežiūra
	10.673,0
	10.673,0
	-

	
	Viso pagal sutartį Nr. S-431/VP-431
	840.500,0
	840.460,90
	39,1

	
	Iš viso 
	4.141.400,0
	4.141.328,3
	71,71


__________________________________________________
� 2013-05-14 finansavimo sutartis Nr. S-308/VP -354; 2013-11-08 susitarimas Nr. 1/VP -648 prie 2013 m. gegužės 14 d. finansavimo sutarties Nr. S -308; 


2013-06-06  finansavimo sutartis Nr. S-431/VP -431; 2013-11-08  susitarimas  Nr. 1/VP -649 prie 2013 m. birželio 6 d. finansavimo sutarties Nr. S-431; 2013-12-31 susitarimas Nr. 2/VP -720  prie 2013 m. birželio 6 d. finansavimo sutarties Nr. S-431.


� Ataskaitos formos pavyzdys pateiktas Savivaldybės administracijai Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013-03-27  raštu Nr. (9.13) 2-1788 „Dėl finansavimo sutarčių pasirašymo“.


� Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1K-121 redakcija).


� Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).





DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ APSKAITOS IR PANAUDOJIMO AUDITAS

