1 priedas 

Su UAB „LitCon“ pasirašytos statybos darbų rangos sutartys projektui „Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio didžiosios rinkos a. 4, Kėdainiuose rekonstrukcija įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių“

	Eil.Nr.
	Darbų grupų (etapų) pavadinimas
	Rangos sutartis  2014-11-05 Nr. VP-622, Eur
	Sutarties 2014-11-05 Nr. VP-622 pakeitimas Nr. 5 (2016-08-24 Nr. VP-575)
	Skirtumas, Eur
	Rangos sutartis 2016-10-24 Nr. VP-750, Eur
	Rangos sutartis 2017-07-31 Nr. VP-634, Eur
	Bendra rangos darbų vertė, Eur

	1.
	Pastatas ir vidaus inžinieriniai tinklai
	1.679.803,61  
	1.120.621,88  
	-559.181,73  
	357.024,80  
	219.086,20  
	1.696.732,88  

	1.1
	Bendrastatybiniai darbai
	631.099,90  
	532.152,70  
	-98.947,20  
	160.268,25  
	 
	692.420,95  

	1.2
	Statybinių konstrukcijų įrengimo, statinio baigiamieji darbai (apdailos darbai)
	682.549,71  
	403.364,32  
	-279.185,39  
	196.756,55  
	 
	600.120,87  

	1.3
	Vidaus vandentiekio-nuotekų tinklai
	13.022,55  
	10.848,88  
	-2.173,67  
	 
	4.800,28  
	15.649,16  

	1.4
	Vaizdo stebėjimo sistema
	15.311,65  
	12.524,35  
	-2.787,30  
	 
	 
	12.524,35  

	1.5
	Apsauginės signalizacijos sistemos tinklai
	11.434,57  
	9.501,75  
	-1.932,82  
	 
	3.417,64  
	12.919,39  

	1.6
	Vidaus elektros tinklai
	76.174,95  
	67.189,74  
	-8.985,21  
	 
	2.624,49  
	69.814,23  

	1.7
	Šildymo sistema
	32.986,81  
	0,00  
	-32.986,81  
	 
	31.953,40  
	31.953,40  

	1.8
	Vėdinimo sistema
	38.840,90  
	0,00  
	-38.840,90  
	 
	111.249,65  
	111.249,65  

	1.9
	Kondicionavimo sistema
	11.752,60  
	0,00  
	-11.752,60  
	 
	
	

	1.10
	Šilumos gamybos sistema (šilumos punktas)
	10.935,87  
	0,00  
	-10.935,87  
	 
	11.157,54  
	11.157,54  

	1.11
	Elektroninių ryšių tinklai
	121.940,53  
	52.876,32  
	-69.064,21  
	 
	52.070,53  
	104.946,85  

	1.12
	Gaisro aptikimo sistema
	33.753,57  
	32.163,82  
	-1.589,75  
	 
	1.311,76  
	33.475,58  

	 
	Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas
	 
	 
	 
	 
	500,91  
	500,91  

	2.
	Lauko inžinieriniai tinklai
	47.262,45  
	40.991,87  
	-6.270,58  
	 
	13.529,84  
	54.521,71  

	2.1.
	Vandentiekio-nuotekų tinklai
	40.428,05  
	40.428,05  
	0,00  
	 
	13.529,84  
	53.957,89  

	2.2.
	Lauko šilumos tinklai
	6.270,58  
	0,00  
	-6.270,58  
	 
	 
	0,00  

	2.3.
	Lauko silpnų srovių tinklai
	563,82  
	563,82  
	0,00  
	 
	 
	563,82  

	3.
	Sklypo sutvarkymas
	81.021,03  
	81.021,03  
	0,00  
	 
	6.288,15  
	87.309,18  

	4.
	Darbo projekto parengimas
	14.481,00  
	14.481,00  
	0,00  
	14.876,03  
	6.978,48  
	36.335,51  

	
	Suma
	1.822.568,09
	1.257.115,78
	-565.452,31
	371.900,83
	245.882,67
	1.874.899,28

	 
	PVM 21 %
	382.739,30  
	263.994,31  
	-118.744,99  
	78.099,17  
	51.635,36  
	393.728,85  

	 
	Iš viso:
	2.205.307,39
	1.521.110,09
	-684.197,30
	450.000,00
	297.518,03
	2.268.628,13


2 priedas 

Skirtas finansavimas ir atlikti darbai projektui „Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio didžiosios rinkos a. 4, Kėdainiuose rekonstrukcija įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių“ (iki 2017 m. rugsėjo 30 d.)
	 
	

	
	2014 m. 
	2015 m.
	2016 m.
	2017 m.

	
	Valstybės biudžeto lėšos, Eur
	Savival-dybės biudžeto lėšos, Eur
	Valstybės biudžeto lėšos, Eur
	Savival-dybės biudžeto lėšos, Eur
	Valstybės biudžeto lėšos, Eur
	Savival-dybės biudžeto lėšos, Eur
	Valstybės biudžeto lėšos, Eur
	Savival-dybės biudžeto lėšos, Eur
	Europos Sąjungos lėšos, Eur

	Finansavimo dokumentas
	Skirtas finansavimas

	2014-02-14 Nr. TS-1
	492.354,03  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014-12-12 Nr. TS - 267
	231.696,01  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2015-02-13 Nr. TS-1
	 
	 
	434.430,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2015-12-30 Nr. TS-291
	 
	 
	 
	1.203,00  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2016.02.12 Nr. TS-1
	 
	 
	 
	 
	270.000,00  
	2.000,00  
	 
	 
	 

	2016-03-25 Nr. TS-73
	 
	 
	 
	 
	420.000,00  
	 
	 
	 
	 

	2016-12-30 Nr. TS-258
	 
	 
	 
	 
	140.000,00  
	 
	 
	 
	 

	2017-02-17 Nr. TS-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	967.000,00  
	250.000,00  
	 

	(rangos darbai)    2017-05-16 finansavimo sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-21-002/VP-351
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184.846,63  

	Finansavimo pokytis
	-260.658,02  
	 
	 
	 
	-280.000,00  
	 
	 
	 
	 

	Skirtas finansavimas
	231.696,01  
	0,00  
	434.430,00  
	1.203,00  
	140.000,00  
	2.000,00  
	967.000,00  
	250.000,00  
	184.846,63  

	 Viso per metus:
	231.696,01  
	435.633,00  
	142.000,00  
	1.401.846,63  

	
	
	
	
	

	
	2014 m. 
	2015 m.
	2016 m.
	2017 m.

	
	Savival-dybės biudžeto lėšos, Eur
	Valstybės biudžeto lėšos, Eur
	Savival-dybės biudžeto lėšos, Eur
	Valstybės biudžeto lėšos, Eur
	Savival-dybės biudžeto lėšos, Eur
	Valstybės biudžeto lėšos, Eur
	Savival-dybės biudžeto lėšos, Eur
	Valstybės biudžeto lėšos, Eur
	Europos Sąjungos lėšos, Eur

	Rangovas
	Atlikta darbų

	UAB "LitCon" (rangos darbai)
	207.773,66  
	 
	408.515,24  
	 
	137.170,00  
	 
	597.401,65  
	19.310,51  
	109.426,16  

	UAB "Projektų ekspertizė" (techninio projekto ekspertizė)
	1.100,29  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	UAB "Projektų rengimo biuras" (techninis projektas ir projekto priežiūros darbai)
	22.822,06  
	 
	24.712,30  
	 
	1.330,00  
	 
	 
	 
	 

	UAB "Klaipėdos ekspertizė" (techninio projekto ekspertizė)
	 
	 
	 
	 
	1.500,00  
	 
	 
	 
	 

	UAB "Statybų inžinierinės paslaugos" (rangos darbų techninė priežiūra)
	 
	 
	 
	1.202,46  
	 
	672,93  
	 
	 
	 

	Alės Bajorinienės įmonė (už sąmatų atspausdinimą)
	 
	 
	 
	 
	 
	370,00  
	 
	 
	 

	Suma:
	231.696,01  
	0,00  
	433.227,54  
	1.202,46  
	140.000,00  
	1.042,93  
	597.401,65  
	19.310,51  
	109.426,16  

	 
	231.696,01
	434.430,00
	141.042,93
	726.138,32

	Atlikta darbų iš viso:
	Valstybės biudžeto lėšos
	1.402.325,20

	
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	21.555,90

	
	Europos Sąjungos paramos lėšos
	109.426,16  

	Suma:
	1.533.307,26  


