KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS

LĖŠŲ  PANAUDOJIMO

PATIKRINIMO ATASKAITA

2019 m. kovo  d. 28  Nr. K7 - 3

Kėdainiai

ĮŽANGA

Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriaus 2019-01-09 įsakymu Nr. K1-3,  Kontrolės ir audito tarnybos patarėja Vilma Unikienė atliko audito procedūras Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje siekiant įvertinti kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirstymą, apskaitą ir panaudojimą.

Audito metu Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (toliau vadinama Savivaldybės administracija) vadovavo direktorius Ovidijus Kačiulis, Statybos ir turto skyriaus vedėja - Audronė Naujalienė, apskaitą tvarko Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Alvyda Vaidotienė.

Audituojamas objektas – lėšos skirtos Kėdainių rajono savivaldybei iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, pagal sudarytas finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Siekiant gauti įrodymus, reikalingus audito tikslams pasiekti buvo vertinama -  savivaldybės  teisinis reglamentavimas, biudžeto asignavimų (kelių priežiūros ir plėtros programos)  naudojimas ir jų teisingas atvaizdavimas 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose.

Susipažinta - su Kėdainių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiu veiklos planu,  tarybos sprendimais, 2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis (forma Nr.2) ir  pirminiais dokumentais, pagrindžiančiais lėšų naudojimą.

Audituojamasis laikotarpis - 2018 metai.

Audituojamu  laikotarpiu  Savivaldybės administracija pasirašė trys finansavimo sutartis, iš viso už 2 326 300 Eur:

- 2018-05-09 finansavimo sutartis Nr. S-186/VP-425, sutarties vertė 1 749 100 Eur;

- 2018-06-20 finansavimo sutartis Nr. S-383/VP-931, sutarties vertė 450 500 Eur;

- 2018-12-07 finansavimo sutartis Nr.S-982/VP-933, sutarties vertė 126 700 Eur.

Faktiškai panaudota 2 323 974,01 Eur.

Atliekant audito procedūras, daroma prielaida, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai yra patikimi ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.

Ataskaita teikiama Savivaldybės administracijai.

Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Kėdainių rajono savivaldybės tarybai dėl 2018 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

AUDITO PROCEDŪRŲ REZULTATAI

- Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirstymas

Atlikus patikrinimo procedūras nustatyta, skiriant 2018 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas vadovaujamasi Tarybos sprendimu patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų skirstymo ir naudojimo aprašu.

Visi Savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnai, prieš teikdami paraiškas, objektų sąrašus apsvarstė sudarytose komisijose.

Po įvykusių viešųjų pirkimų konkursų, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją,           patikslintas Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašas. Programos lėšos buvo perskirstytos tarp seniūnijų pasirašant suderinimo aktus.

- Kelių priežiūros ir plėtros programos apskaita ir panaudojimas

Patikrinimo metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų, galinčių daryti įtaką 2018 metų  ataskaitai apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitai, nenustatyta. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų ataskaitos parengtos pagal teisės aktų reikalavimus ir visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo visus atliktus darbus ir lėšų panaudojimą.

Pagal Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitos duomenis asignavimų planas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos – 2 326 300 Eur, gauti asignavimai  –    2 323 974,01 Eur, kasinės išlaidos – 2 323 974,01 Eur. 2018 metais darbų (paslaugų) faktiškai atlikta už 2 323 974,01 Eur, iš jų 809 917,00 Eur dotacijos einamiesiems tikslams, 1 514 056,01 Eur dotacijos kapitalui formuoti. Asignavimų planas neįgyvendintas 2 325,99 Eur (detaliau žiūrėti Ataskaitos 1 priede).

Atrankos būdu patikrinus pirminių ūkinių operacijų atvaizdavimą buhalterinėje apskaitoje bei metinėse ataskaitose – neatitikimų nenustatyta.

Pagal patvirtintą tvarkos aprašą2  ne mažiau kaip 50 procentų nuo bendros rajono savivaldybei skiriamų programos lėšų turi būti panaudojama kapitalo investicijoms (kapitalui formuoti) ir ne mažiau kaip 5 procentai saugaus eismo priemonėms įgyvendinti. 2018 metais kapitalui formuoti buvo panaudota 53,5 proc., eismo saugumui – 7,5 proc.

Atliktas patikrinimas dėl programos lėšų skyrimo ir panaudojimo objekte „Kelio Vincgalio k. DT – 54 kapitalinio remonto projektavimas ir darbai“ (pagal Savivaldybės tarybos narių prašymą dėl Vietos savivaldos įstatymo pažeidimų). Išanalizavus surinktą medžiagą - Vietos savivaldos įstatymo ir Kėdainių rajono tarybos sprendimų pažeidimų nenustatyta.

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos paskirstytos vadovaujantis patvirtintu aprašu. Lėšos panaudotos pagal finansavimo sutartis, jose nurodytiems darbams ir paslaugoms apmokėti. 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos pagal teisės aktų reikalavimus ir visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi visas įvykusias ūkines operacijas.

Savivaldybės kontrolierė                                                                                       Zita Valiauskienė

1 priedas

Kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo lėšų panaudojimas

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Numatytos lėšos Tarybos sprendimu 2018-10-26 Nr. TS-197, Eur | Faktiškai panaudotos lėšos (Eur) | Įvykdymas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Eur | % |
| 1. | Dotnuvos seniūnija | 139 603,00 | 139 432,39 | 170,61 | 99,9 |
| 1.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (žvyravimas,greideriavimas) | 10984,00 | 10982,48 | 1,52 | 100,0 |
| 1.2 | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (išdaužų užtaisymas) | 26000,00 | 26000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1.3 | Beržų k. Kruosto gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1.4 | Akademijos mst. Jaunimo gatvės (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 5837,00 | 5837,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1.5 | Dotnuvos mstl. Vytauto g. šaligatvis | 8213,00 | 8045,56 | 167,44 | 98,0 |
| 1.6 | Kelias DT-54 (techninio darbo projekto parengimas ir darbai) | 67280,00 | 67279,80 | 0,20 | 100,0 |
| 1.7 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, greičio mažinimo kalneliai, horizontalus ženklinimas, autobusų laukimo stotelės, pėsčiųjų takas) | 1691,00 | 1690,15 | 0,85 | 99,9 |
| 1.8 | Akademijos mstl.Parko g. pėsčiųjų takas | 9098,00 | 9097,40 | 0,60 | 100,0 |
| 2. | Gudžiūnų seniūnija | 74 670,00 | 74 581,61 | 88,39 | 99,9 |
| 2.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (greideriavimas, žvyravimas) | 21565,00 | 21 477,02 | 87,98 | 99,6 |
| 2.2 | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (išdaužų užtaisymas) | 4000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.3 | Gudžiūnų mstl. Mladzinavos gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 7900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.4 | Miegėnų k. Parko gatvė | 16310,00 | 16 309,62 | 0,38 | 100,0 |
| 2.5 | Gudžiūnų mstl. Dotnuvėlės g. pėsčiųjų takas | 23870,00 | 23 869,69 | 0,31 | 100,0 |
| 2.6 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai) | 1025,00 | 1 025,28 | -0,28 | 100,0 |
| 3. | Josvainių seniūnija | 113 872,00 | 89 454,97 | 24 417,03 | 78,6 |
| 3.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (žvyravimas, greideriavimas) | 17980,00 | 17977,29 | 2,71 | 100,0 |
| 3.2 | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (išdaužų užtaisymas) | 14000,00 | 14000 | 0,00 | 100,0 |
| 3.3 | Kunionių k. Šermukšnių gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 30000,00 | 30000 | 0,00 | 100,0 |
| 3.4 | Josvainių mst. Rytų gatvė - rekonstrukcija | 44900,00 | 20486,46 | 24413,54 | 45,6 |
| 3.5 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kryptinis perėjų apšvietimas, kelio ženklai) | 5248,00 | 5247,72 | 0,28 | 100,0 |
| 3.6 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai) | 1744,00 | 1743,5 | 0,50 | 100,0 |
| 4. | Kėdainių miesto seniūnija | 629 600,00 | 623 906,22 | 5 693,78 | 99,1 |
| 4.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (žvyravimas, greideriavimas) | 14703,00 | 14 702,71 | 0,29 | 100,0 |
| 4.2 | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio trinkelių– priežiūra (išdaužų užtaisymas ) | 83919,00 | 83918,78 | 0,22 | 100,0 |
| 4.3 | Seniūnijos keliai ir gatvės su akmens riedulių danga (išdaužų užtaisymas) | 8917,00 | 8916,21 | 0,79 | 100,0 |
| 4.4 | Kėdainių m. bendrojo naudojimo aikštelė prie J.Basanavičiaus g. (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 30297,00 | 30011,99 | 285,01 | 99,1 |
| 4.5 | Kėdainių m. Sodininkų gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 22214,00 | 22004,66 | 209,34 | 99,1 |
| 4.6 | Kėdainių m. Jazminų gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 11836,00 | 11724,4 | 111,60 | 99,1 |
| 4.7 | Kėdainių m. Žydų gatvė (techninio projekto taisymas ir statinio projekto vykdymo priežiūra) | 4840,00 | 4756,44 | 83,56 | 98,3 |
| 4.8 | Kėdainių m. Žydų gatvė – rekonstrukcija | 40000,00 | 40000 | 0,00 | 100,0 |
| 4.9 | Kėdainių m. Šėtos gatvė šaligatviai (projekto vykdymo priežiūra) | 103643,00 | 103638,22 | 4,78 | 100,0 |
| 4.10 | Kėdainių m. J.Basanavičiaus g. šaligatviai | 150000,00 | 146548,74 | 3451,26 | 97,7 |
| 4.11 | Kėdainių m. gatvės (techninių projektų parengimas) | 43231,00 | 43228,85 | 2,15 | 100,0 |
| 4.12 | Lipliūnų k. Dobilų g. | 66000,00 | 64503,68 | 1496,32 | 97,7 |
| 4.13 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, greičio mažinimo kalneliai, horizontalus ženklinimas, autobusų laukimo stotelės, pėsčiųjų takas) | 22861,00 | 22812,62 | 48,38 | 99,8 |
| 4.14 | Kryptinis perėjų apšvietimas | 27139,00 | 27138,92 | 0,08 | 100,0 |
| 5. | Krakių seniūnija | 102 762,00 | 102 160,14 | 601,86 | 99,4 |
| 5.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (žvyravimas, greideravimas, profiliavimas) | 19000,00 | 18986,76 | 13,24 | 99,9 |
| 5.2 | Krakių mst. Vasario 16-osios gatvė (asfaltbenonio dangos atnaujinimas) | 16711,00 | 16688,45 | 22,55 | 99,9 |
| 5.3 | Ažytėnų k. Saulės g. (asfaltbenonio dangos atnaujinimas) | 5989,00 | 6982,4 | -993,40 | 116,6 |
| 5.4 | Meironiškių k. Senoji g. | 2156,00 | 1162,6 | 993,40 | 53,9 |
| 5.5 | Seniūnijos keliai ir gatvės (pralaidų remontas) | 6844,00 | 6739,27 | 104,73 | 98,5 |
| 5.6 | Krakių mst. Vasario 16-osios gatvės pėsčiųjų takas (techninio darbo projekto parengimas ir darbai) | 16000,00 | 15961,82 | 38,18 | 99,8 |
| 5.7 | Kelias KR-14 | 32200,00 | 31778 | 422,00 | 98,7 |
| 5.8 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, signaliniai stulpeliai, perėjos kryptinis apšvietimas) | 1035,00 | 1034,07 | 0,93 | 99,9 |
| 5.9 | Krakių mstl. Betygalos g. perėjos kryptinis apšvietimas | 2827,00 | 2826,77 | 0,23 | 100,0 |
| 6. | Pelėdnagių seniūnija | 138 328,00 | 138 323,54 | 4,46 | 100,0 |
| 6.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (žvyravimas, greideravimas) | 9982,00 | 9980,02 | 1,98 | 100,0 |
| 6.2 | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas) | 20000,00 | 19999,26 | 0,74 | 100,0 |
| 6.3 | Labūnavos k. Servydgalių gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 13763,00 | 13766,67 | -3,67 | 100,0 |
| 6.4 | Paobelio k. Rožių gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 9332,00 | 9331,17 | 0,83 | 100,0 |
| 6.5 | Labūnavos k. Linelio gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 9834,00 | 9830 | 4,00 | 100,0 |
| 6.6 | Saviečių k. Ramybės gatvė | 65100,00 | 65100 | 0,00 | 100,0 |
| 6.7 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, horizontalus ženklinimas, signaliniai stulpeliai, apsauginiai kelio atitvarai) | 10317,00 | 10316,42 | 0,58 | 100,0 |
| 7. | Pernaravos seniūnija | 74726,00 | 74 723,69 | 2,31 | 100,0 |
| 7.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (žvyravimas,greideravimas) | 7999,00 | 7997,39 | 1,61 | 100,0 |
| 7.2 | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (išdaužų užtaisymas) | 7800,00 | 7800 | 0,00 | 100,0 |
| 7.3 | Seniūnijos keliai su asfaltbetonio danga (dangos atnaujinimas) | 12907,00 | 12907 | 0,00 | 100,0 |
| 7.4 | Langakių k. Tvenkinio, Vingio gatvė | 4554,00 | 4553,91 | 0,09 | 100,0 |
| 7.5 | Paaluonio k. dalis, Liepų gatvės ir dalis Upelio gatvės (techninio darbo projekto parengimas ir darbai) | 40000,00 | 40000 | 0,00 | 100,0 |
| 7.6 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, apsauginiai kelio atitvarai) | 1466,00 | 1465,39 | 0,61 | 100,0 |
| 8. | Surviliškio seniūnija | 60 990,00 | 60 971,84 | 18,16 | 100,0 |
| 8.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (žvyravimas, greideravimas) | 7 888,00 | 7885,99 | 2,01 | 100,0 |
| 8.2 | Surviliškio mst. Pušyno gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 3 000,00 | 3000 | 0,00 | 100,0 |
| 8.3 | Kalnaberžės kaimo Ąžuolų g. (techninio darbo projekto parengimas ir darbai) | 47 000,00 | 46999,99 | 0,01 | 100,0 |
| 8.4 | Seniūnijos keliai ir gatvės (greitį mažinančio kalnelio – plato įrengimas)) | 201,00 | 200,52 | 0,48 | 99,8 |
| 8.5 | Sirutiškio k. Žemaičių g. greitį mažinančio kalnelio – plato įrengimas | 2 901,00 | 2885,34 | 15,66 | 99,5 |
| 9. | Šėtos seniūnija | 74 293,00 | 71 361,76 | 2 931,24 | 96,1 |
| 9.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (žvyravimas, greideravimas) | 9 492,00 | 9489,93 | 2,07 | 100,0 |
| 9.2 | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (išdaužų užtaisymas) | 8 000,00 | 8000 | 0,00 | 100,0 |
| 9.3 | Pagirių mst. Ramioji gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 22 000,00 | 21274,45 | 725,55 | 96,7 |
| 9.4 | Aukštųjų Kaplių k. Liepų gatvė (techninio darbo projekto parengimas ir darbai) | 30 000,00 | 27796,7 | 2203,30 | 92,7 |
| 9.5 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, gatvės apšvietimas, greičio mažinimo kalneliai) | 3 647,00 | 3646,68 | 0,32 | 100,0 |
| 9.6 | Aukštųjų Kaplių gatvės apšvietimas | 1 154,00 | 1154 | 0,00 | 100,0 |
| 10. | Truskavos seniūnija | 57 029,00 | 56 020,42 | 1 008,58 | 98,2 |
| 10.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (žvyravimas, greideravimas) | 13 990,00 | 12987,39 | 1002,61 | 92,8 |
| 10.2 | Kelias TR-5 (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 8 016,00 | 8011 | 5,00 | 99,9 |
| 10.3 | Kelio TR-27 prielaida | 3 100,00 | 3100 | 0,00 | 100,0 |
| 10.4 | Okainių k. Slėnio gatvė (techninio darbo projekto parengimas ir darbai) | 31 923,00 | 31922,03 | 0,97 | 100,0 |
| 11. | Vilainių seniūnija | 114 702,00 | 114 477,98 | 224,02 | 99,8 |
| 11.1 | Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga – priežiūra (žvyravimas, greideravimas) | 20 921,00 | 21987,23 | -1066,23 | 105,1 |
| 11.2 | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (kelkraščių nuskutimas) | 2 440,00 | 2440,06 | -0,06 | 100,0 |
| 11.3 | Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga – priežiūra (išdaužų užtaisymas) | 18 000,00 | 17999,38 | 0,62 | 100,0 |
| 11.4 | Vilainių k. Nevėžio gatvė (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 9 418,00 | 9417,68 | 0,32 | 100,0 |
| 11.5 | Lančiūnavos k. Liepų alėja (asfaltbetonio dangos atnaujinimas) | 15 268,00 | 15267,79 | 0,21 | 100,0 |
| 11.6 | Aristavos k. Kėžių gatvė | 16 078,00 | 16077,89 | 0,11 | 100,0 |
| 11.7 | Vilainių k. Šaltinio gatvė (techninio darbo projekto parengimas ir darbai) | 29 100,00 | 27810,99 | 1289,01 | 95,6 |
| 11.8 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai, gatvės apšvietimas, greičio mažinimo kalneliai) | 3 477,00 | 3476,96 | 0,04 | 100,0 |
| 11.9 | Tiskūnų k. Tiskūnų g. kapitalinio remonto projektavimas ir darbai | 63 760,00 | 63760 | 0,00 | 100,0 |
| 11.10 | Vilainių k. Rožių gatvė kapitalinio remonto projektavimas ir darbai | 2 532,00 | 2531,9 | 0,10 | 100,0 |
| 11.11 | Seniūnijos keliai ir gatvės (kelio ženklai horizontalus ženklinimas) | 2 317,00 | 2316,31 | 0,69 | 100,0 |
| 12. | Kelių ir gatvių inventorizacija – inžinerinės paslaugos | 6630 | 6 612,65 | 17,35 | 99,7 |
|  | Iš viso pagal 2018-05-09 sutartį Nr. S-186/VP-425 | 1 749 100 | 1 746 881,73 | 2 218,27 | 99,9 |
| 1. | Kėdainių miesto Nuokalnės gatvės, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.195 Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys, rekonstrukcija | 300 500 | 300 424,51 | 75,49 | 99,9 |
| 2. | Kėdainių miesto Pramonės gatvės ruožas nuo Vakarų ir Cukraus gatvių sankryžos iki Metalistų gatvės, rekonstrukcija | 150 000 | 149 967,77 | 32,23 | 99,9 |
|  | Iš viso pagal 2018-06-20 sutartį Nr. S-383/VP-931 | 450 500 | 450 392,28 | 107,72 | 99,9 |
| 3. | Kėdainių miesto Pramonės gatvės ruožo nuo Vakarų ir Cukraus gatvių sankryžos iki Metalistų gatvės rekonstravimas | 126 700 | 126 700 | 0 | 100 |
|  | Iš viso pagal 2019-12-07 sutartį Nr.S-982/VP-933 | 126 700 | 126 700 | 0 | 100 |
|  | Viso | 2 326 300 | 2 323 974,01 | 2 325,99 | 99,9 |

2018-05-09 finansavimo sutartis Nr. S-186/VP-425; 2018-06-20 finansavimo sutartis Nr.S-383/VP-931; 2018-12-07 finansavimo sutartis Nr.S-982/VP-933

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017-03-31 sprendimas Nr.TS-70 „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Kėdainių rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas“

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimas Nr.TS-197 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-172 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.